АДМИНИСТРАЦИЯ ГОЛУХИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 августа.2025 г. 										 № 12

ст. Голуха

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Голухинский сельсовет на 2025-2029 годы»

В целях повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования Голухинский сельсовет, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»», Постановления Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 515 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды», на основании Устава муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Голухинского сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025-2029 годы» (приложение).

2.Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и разместить на официальном сайте Администрации Заринского района.

3.Постановление вступает в силу с момента подписания.

Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Исполняющая обязанности

главы администрации

Голухинского сельсовета 								Е.В.Кузнецова

Муниципальная Программа

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края

на 2025 - 2029 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края

на 2025 - 2029 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Голухинского сельсовета Заринского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Соисполнители, участники муниципальной программы | 1. Администрация Голухинского сельсовета 2. Собственники многоквартирных домов (по согласованию). |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Создание комфортной городской среды на территории Голухинского сельсовета. Задачи: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Голухинского сельсовета. Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, набережной и т.д.); Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Голухинского сельсовета. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | отсутствуют |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Благоустройство дворовых территорий Голухинского сельсовета; Благоустройство общественных территорий Голухинского сельсовета (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). |
| Основные показатели муниципальной программы | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Голухинского сельсовета Увеличение доли благоустроенных общественных территорий. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб. | ВСЕГО: 2899,741 тыс. руб. В том числе: 2025 – 00000 руб., из них: федеральный бюджет:0 краевой бюджет: 0 местный бюджет: 00000 внебюджетные источники: 0 2026 – 2 859,741 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 2 849,741 местный бюджет: 10,0 внебюджетные источники: 0 2027 –рублей из них: 50,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 0 местный бюджет: 50,0 внебюджетные источники: 0 2028 –50,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 0 местный бюджет: 50,0 внебюджетные источники: 0 2029 - 50,0 тыс. руб., из них: федеральный бюджет: 0 краевой бюджет: 0 местный бюджет: 50,0 внебюджетные источники: 0 |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства и прогноз ее развития в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации Голухинского сельсовета является обеспечение устойчивого развития территории Голухинского сельсовета, которое предполагает совершенствование городской (сельской) среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской (сельской) среды для маломобильных групп населения.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Территория станции Голуха составляет 30,8 га, численность населения по состоянию на 01.01.2017 -1854 человек.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают общее пространство - городская (сельская) среда. Городская (сельская) среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение жителей, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Голухинского сельсовета является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования поселения большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Голухинского сельсовета.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Голухинского сельсовета.

- Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной Программы.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Голухинского сельсовета.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных

задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Голухинского  сельсовета.

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережной и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Голухинского сельсовета.

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025-2029 годы»

| № | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Голухинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Голухинском сельсовете | На % к предыдущему отчетному периоду | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| № | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережной и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | На % к предыдущему отчетному периоду | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Голухинского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 10% от стоимости работ | 10% от стоимости работ | 10% от стоимости работ | 10% от стоимости работ | 10% от стоимости работ |

3.Сроки реализации Программы.

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2025-2029 годы)

4.Перечень программных мероприятий

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

4.1.Благоустройство дворовых территорий Голухинского сельсовета.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды и включает в себя:

4.2.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

4.3.Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование  детских,   спортивных и контейнерных площадок;

- устройство автомобильных  парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов,  установку вазонов, цветочниц, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2025-2029 годы» либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из окружного бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025-2029 годы» согласно приложению № 6 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением № 1 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на поддержку муниципальных программ формирование комфортной городской среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет   40% (сорок процентов).

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 5 к настоящей Программе.

4.4.Благоустройство общественных территорий Голухинского сельсовета (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;

- устройство освещения улицы/парка/сквера. При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство общепоселковых площадей;

- иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2025-2029 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2025-2029 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Голухинского сельсовета, а также территорий общего пользования Голухинского сельсовета, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

тыс. руб.

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, | 0 | 2859,741 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| в том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 2849,741 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 10,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общий объем финансирования Программы составляет 0 тыс. рублей, планируемые средства по годам и источникам:

6. Механизм реализации муниципальной Программы

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края  на 2025 - 2029 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Голухинского сельсовета, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в  муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025 - 2029 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования Голухинского сельсовета, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025 - 2029 годы»;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025 - 2029 годы» согласно приложению № 6 к настоящей Программе.

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является Администрация Голухинского сельсовета».

Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации Голухинского сельсовета, а также предприятий и организаций (учреждений), осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями

по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025 - 2029 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края, подлежащих благоустройству

| № п/п |  | Адрес |  | Наименование мероприятия по благоустройству дворовой территории |  | Объем в натуральных показателях, ед.изм. |  | Численность проживающих собственников жилых помещений в многоквартирном доме |  | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | ФБ |  | КБ | МБ |  | Внебюджетные источники |  |  |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Советская 6 |  | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  | 52 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |
| 2 |  | ул. Центральная 27 |  | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  | 53 |  | 15000 |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Озерная 3 |  | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  | 51 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |
| 2 | ул. Озерная 5 |  | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  | 48 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |
| 2029год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная 34 |  | Благоустройство дворовых территорий установка урн |  |  |  | 56 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |
| 2 | Ул. Привокзальная 47 |  | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  | 49 |  | 15000 |  |  |  |  |  |  | 15000 |  |  |  |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского  района Алтайского края на 2025 - 2029 годы»

Адресный перечень общественных территорий муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края, подлежащих благоустройству в 2025 - 2029 годах

| № п/п | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем в натуральных показателях, ед.изм. |  | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер ст. Голуха, ул.Советская | Благоустройство дворовых территорий освещения территорий; установка скамеек |  |  | 20000 |  |  |  |
| 2028 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Привокзальная площадь ст. Голуха, ул. Привокзальная | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 20000 |  |  |  |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сквер ст. Голуха, ул. Полевая | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 20000 |  |  |  |
| 2029 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная площадь ст. Голуха, ул. Привокзальная, 2 | Благоустройство дворовых территорий |  |  | 50000 |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025 — 2029 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня
работ по благоустройству дворовых территорий муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края

№

п/п

1.

Наименование
элемента
благоустройства
Скамейка для
бетонирования

Образец

2.

Урна переносная

Светильник

уличный

Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025 - 2029 годы»

Перечень мероприятий муниципальной  программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие |  | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края ≪Формирование современной городской среды≫ на 2025 - 2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель - создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края, повышение качества и комфорта городской среды | 2025-2029 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица | - | 2 859,741 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | ВСЕГО: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | - | 2849,741 |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | - | 10,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 |  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования Голухинский сельсовет Заринскогорайона Алтайского края | 2025-2029 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица | - | 2859,741 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | - | 2849,741 |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | - | 10,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3 |  | Мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края | 2025-2029 | Министерство, органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | 0 | 2859,741 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0 | 2849,741 |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 0 | 10,0 |  | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 4 |  | Мероприятие 1.2. Обустройство общественных территорий муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края | 2025-2029 | Министерство, органы местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Мероприятие 1.3. Проведение инвентаризации благоустройства территорий муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края | 2025-2029 | Органы местного самоуправления, заинтересованные лица* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края | 2025-2029 | Органы местного самоуправления, заинтересованные лица | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Мероприятие 2.1. Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий муниципального образования Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края | 2025-2029 | Органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 2.2. Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ |  | 2025-2029 | Органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.3. Проведение социологических опросов оценки гражданами качества и комфорта городской среды |  | 2025-2029 | Органы местного самоуправления | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 2.4. Проведение отбора лучших проектов благоустройства для представления на конкурс в Минстрой России |  | 2025-2029 | Органы местного самоуправления | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Органы местного самоуправления, заинтересованные лица участвуют в реализации программы по согласованию.

* * Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями органов местного самоуправления о местном бюджете.

Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025 - 2029 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий,
и механизма контроля за их расходованием

- Общие положения

- Условия аккумулирования и расходования средств:

1.1.В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в минимальный и (или) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый муниципальным образованием Голухинский сельсовет в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

1.2.Администрация Голухинского сельсовета Заринского района заключает соглашения с заинтересованными лицами и (или) Голухинский управляющей организацией, уполномоченными протоколами общего собрания собственников многоквартирного дома на перечисление доли софинансирования для участия в муниципальной программе. В соглашении определяется порядок и сумма перечисления денежных средств.

1.3.Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

2. Администрация Голухинского сельсовета Заринского района обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.Администрация Голухинского сельсовета Заринского района обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации Заринского района в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4.Администрация Голухинского сельсовета Заринского района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

5.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Заринского района Алтайского края на:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

6. Администрация Голухинского сельсовета Заринского района осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

7.Контроль за соблюдением условий порядка

7.1.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрация Заринского района Алтайского края в соответствии с бюджетным законодательством.

7.2.Администрация Голухинского  сельсовета Заринского района обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский  сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025 - 2029 годы»

Порядок

разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий,
включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025 - 2029 годы»

- Общие положения

  - Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории Голухинского сельсовета, а также их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025 - 2029 годы» (далее - Порядок).

  - Под дизайн - проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее - дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

  - К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

- Разработка дизайн-проектов

  - Дизайн - проект благоустройства дворовой территории выполняется в графической форме на основе функционального зонирования и определяет окончательное проектное решение благоустройства территории.

  - Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории сельсовета, осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Голухинского сельсовета, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

  - Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Голухинского сельсовета осуществляется собственниками многоквартирных домов в течение не более 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий в муниципальную программу.

  - Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных Правительством Алтайского края и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

  - При подготовке дизайн-проекта благоустройства дворовой территории выполняются следующие действия:

- проведение визуального осмотра дворовой территории;

- определение участков территории двора, несущих определенную функциональную нагрузку: существующие парковки, детская площадка, зона отдыха, контейнерная площадка и т.д.;

- обсуждение возможного зонирования территории двора пользователями дворовой территории (собственниками помещений многоквартирного дома, жителями многоквартирного дома различных возрастных групп, включая жителей с ограниченными физическими возможностями, автовладельцев, собаководов, детей, подростков, пенсионеров);

- разделение дворовой территории на участки (функциональные зоны) с учетом: пожеланий пользователей дворовой территории, удобства использования участков, взаимосвязи участков (функциональных зон) пешеходными коммуникациями (тротуарами, дорожками, тропинками, пандусами, лестницами), с учетом развития объекта благоустройства (двора);

- предварительный выбор возможных к применению типов покрытий, освещения, озеленение и т.д.;

- уточнение размещения на дворовой территории элементов благоустройства, исходя из требований функциональных зон (ограждения, урны, скамьи, игровое и спортивное оборудование, опоры дворового освещения, озеленение, и т.д.);

- уточнение размеров и площадей функциональных зон, видов покрытий;

- подготовка графического материала.

  - К дизайн-проекту оформляется сводная ведомость объемов работ с учетом элементов благоустройства и конкретных объемов.

  - Расчет стоимости работ выполняется в виде сметной документации исходя из сводной ведомости объемов работ и единичных расценок на текущий год.

- Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

  - В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, Администрация уведомляет представителя (представителей) заинтересованных лиц, который вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий программы (далее -представитель заинтересованных лиц), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

  - Представитель заинтересованных лиц обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 15 рабочих дней.

  - Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется Администрацией в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома представителем заинтересованных лиц.

  - Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр передается представителю заинтересованных лиц.

  - Все работы по разработке, согласованию и утверждению дизайн  проектов благоустройства дворовых территорий, включённых в муниципальную программу, Администрация должна завершить в срок до 01 марта года подачи заявки на включение в Программу.

  - Администрация в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней осуществляет расчет сметной стоимости работ по благоустройству всех дворовых территорий, включённых в муниципальную программу.

Приложение №7 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025 - 2029 годы»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2025 - 2029 годах

| № п/п | Адресный перечень наименование наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству |
| --- | --- |
| Территория общего пользования |  |
| 1 | Сквер, ст. Голуха, ул. Советская |
| 2 | Благоустройство общественной территории «Память на века» на ст. Голуха, Заринского района |
| 3 | Сквер, ст. Голуха, ул. Полевая |
| 4 | Центральная площадь, ст. Голуха, ул. Привокзальная 2 |

Приложение №8 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Голухинский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2025 - 2029 годы»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

подлежащих благоустройству в 2025 - 2029 годах

| № п/п | Адресный перечень дворовых территорий МКД |
| --- | --- |
| 1 | ст.Голуха ул. Советская д,6 |
| 2 | ст.Голуха ул. Озерная д 3 |
| 3 | ст.Голуха ул. Озерная д 5 |
| 4 | ст.Голуха ул. Центральная д 27 |
| 5 | ст.Голуха ул. Центральная д 34 |
| 6 | ст.Голуха ул. Привокзальная д 47 |