АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗАРИНСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.07.2020                                                                                                            № 18

с. Воскресенка

Об утверждении плана основных мероприятий по администрации Воскресенского сельсовета по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2020-2021 г.г. и проведению ремонтных работ

В целях   подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону 2020-2021 гг.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.Утвердить план основных мероприятий  по администрации  Воскресенского сельсовета по подготовке  объектов ЖКХ к отопительному сезону 2020-2021 гг.  (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде в администрации сельсовета .

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                                   П. В. Канунников

УТВЕРЖДЁНО постановлением администрации Воскресенского сельсовета Заринского района от 09.07.2020 № 18

План основных мероприятий  по администрации  Воскресенского сельсовета по подготовке  объектов ЖКХ к отопительному сезону 2020-2021г.г. и проведению ремонтных работ.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Отметка об исполнении на 19.07.20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт котельной | май-август | частично |
| 2. | Ремонт сельсовета (текущий ремонт) | до 1 сентября | - |
| 3. | Косметический ремонт ДК, библиотеки | август | - |
| 4. | Огораживание водонапорной башни | до 1 сентября | частично |
| 5. | Укрепление дамбы дороги на кладбище и поддержание в рабочем состоянии. | май-август | исполнено |

____________________________________________________________________