АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАРИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Заринск

| 13.04.2023 |  | № 263 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 годов и программы проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих предприятий района

В целях своевременной и качественной подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов, руководствуясь постановлением Администрации района от 13 года № 262 «О задачах по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов», Администрация района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов (приложение 1).

2. Утвердить прилагаемый перечень основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, подлежащих включению в планы подготовки предприятий и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих тепло-, водоснабжение, водоотведение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории района (приложение 2).

3. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих предприятий района (приложение 3).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы

Администрации района                                                                             С.Е. Полякова

Приложение 1

ПЛАН

мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства района к работе

в осеннее-зимний период 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Координация работ по оценке готовности объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2023 - 2024 гг. | до 10 сентября 2023 года | Глава района; председатель комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства |
| 2. | Завершение выполнения основных мероприятий по подготовке объектов социальной сферы, жилого фонда к работе в осенне-зимний период 2023 – 2024 гг. | до 1 сентября 2023 года | Руководители администраций сельсоветов, руководители муниципальных образовательных учреждений района (по согласованию) |
| 3. | Комиссионная проверка, приемка и оформление паспортов готовности объектов социальной сферы, объектов теплоснабжения и жилых домов | до 1 октября 2023 года | Администрация района. Руководители администраций сельсоветов, руководитель теплоснабжающего предприятия, (по согласованию) |
| 4. | Подготовка документов для заключения муниципального контракта на поставки угля для нужд муниципального образования Заринский район | до 29 декабря 2023 года | Глава района; председатель комитета строительства и жилищно-коммунального хозяйства, начальник отдела муниципальных закупок |
| 5. | Создание необходимого нормативного запаса угля | до 1 сентября 2023 года | Администрация района. Руководители администраций сельсоветов, руководители муниципальных образовательных учреждений района руководитель теплоснабжающего предприятия (по согласованию) |
| 6. | Создание необходимых запасов материально-технических ресурсов для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций на объектах ЖКХ | до 1 октября 2023 года | Администрация района. Руководители администраций сельсоветов, руководители муниципальных образовательных учреждений района руководитель теплоснабжающего предприятия (по согласованию) |
| 7. | Проведение дальнейших энергосберегающих мероприятий, в том числе по оснащению приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов и воды на объектах социальной сферы и МКД | постоянно | Администрация района. Руководители администраций сельсоветов, руководители муниципальных образовательных учреждений района руководитель теплоснабжающего предприятия (по согласованию) |
| 8. | Предоставление информации о ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду | согласно отчетным срокам | Администрация района. Руководители администраций сельсоветов, руководители муниципальных образовательных учреждений района руководитель теплоснабжающего предприятия (по согласованию) |
| 9. | Предоставление информации по наличию и расходу топлива теплоснабжающих организаций | согласно отчетным срокам | Администрация района. Руководители администраций сельсоветов, руководители муниципальных образовательных учреждений района руководитель теплоснабжающего предприятия (по согласованию) |
| 10. | Предоставление информации по запуску тепла на объектах социальной сферы и домах, отапливаемых от котельных | ежедневно, до полного запуска всех теплоснабжающих объектов и согласно отчетным срокам | Администрация района. Руководители администраций сельсоветов, руководители муниципальных образовательных учреждений района руководитель теплоснабжающего предприятия (по согласованию) |

Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2023-2024 годов, подлежащих включению в планы подготовки предприятий и организаций, независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности, обеспечивающих тепло-, водоснабжение, водоотведение, а также эксплуатацию жилищного фонда и объектов социальной сферы на территории района

1. Котельные (согласно нормативным требованиям):

- техническое освидетельствование котлов и диагностика технического состояния котлов, отработавших нормативный срок (специализированной организацией или собственными силами);

- обследование баков-аккумуляторов горячей воды;

- осмотры зданий и сооружений (дымовые трубы, газоходы, технологические емкости и т.д.);

- ежегодное техническое обслуживание оборудования, промывка и очистка фильтров, отстойников, очистка внутренних поверхностей котлов и теплообменников;

- текущий ремонт оборудования, арматуры, трубопроводов, замена и госпроверка приборов и систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, и сигнализации;

- консервация котлов и вспомогательного оборудования после завершения осенне-зимнего периода.

2. Тепловые сети.

- гидравлическое испытание трубопроводов;

- осмотр трубопроводов наружной прокладки;

- шурфовка трубопроводов подземной прокладки;

- осмотр попутного дренажа, промывка дренажных трубопроводов и колодцев;

- текущий ремонт трубопроводов и арматуры, восстановление тепло и гидроизоляции;

- режимная наладка систем теплоснабжения.

3. Водозаборные сооружения и сети:

- осмотры зданий, сооружений и сетей;

- профилактическое обслуживание сетей;

- проверка свободных напоров в водопроводной сети с установкой манометров в контрольных точках; текущий ремонт сетей, профилактические мероприятия – промывка и прочистка сети, очистка колодцев и камер от грязи;

4. Здания (жилой фонд и объекты социальной сферы):

- общие осмотры зданий и сооружений для определения ремонтных работ;

- проверка и ремонт внутренних инженерных коммуникаций;

- промывка систем отопления;

- утепление оконных блоков, чердачных перекрытий, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, ремонт и утепление входных дверей;

- гидравлическое испытание систем отопления, горячего водоснабжения, теплообменников;

- техническое обслуживание и поверка приборов учета потребляемых ресурсов.

Приложение 3

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному

периоду 2023-2024 годов теплоснабжающего предприятия района

1. Координация деятельности поселений и заинтересованных организаций по подготовке жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

2. Внесение в установленном порядке предложений по обеспечению выполнения планов подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

3. Осуществление контроля за ходом подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

4. Анализ и оценка хода подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период, их финансового обеспечения, а также эффективность использования привлекаемых средств.

5. Внесение предложений по профилактике и предупреждению противоправных деяний (действий или бездействий), создающих угрозу дестабилизации функционирования организаций жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения и нарушающих нормальное жизнеобеспечения населения.

6. Осуществление контроля за созданием запаса топлива и аварийных запасов материально-технических ресурсов.

7. Подготовка предложений по разработке нормативных правовых актов Администрации района или внесение изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты.

8. Проверка документов, подтверждающих выполнение требований по готовности организаций жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы, объектов энергообеспечения к работе в осенне-зимний период.

9. Получение паспортов готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов по сельсоветам от Сибирского управления Ростехнадзора.