АДМИНИСТРАЦИЯ  ВОСКРЕСЕНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

# ЗАРИНСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29.01.2021								                          №4

с. Воскресенка

О мерах по предупреждению и ликвидации

последствий, связанных с паводковыми явлениями

в период весеннего половодья 2021 года

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 68–ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Воскресенский сельсовет и в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба, обеспечения  безопасности населения и устойчивого функционирования  социальных объектов в период весеннего половодья 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района  на 2021 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети         Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава сельсовета                                 П. В. Канунников

Приложение № 1

к Постановлению Администрации

Воскресенского сельсовета

от 29.01.2021 г. №4

П Л А Н

противопаводковых мероприятий на весенний период  2021 года

по муниципальному образованию  Воскресенский сельсовет

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана противопаводковых мероприятий по муниципальному образованию Воскресенский сельсовет | 02.03.2021 г. | Администрация Воскресенского сельсовета |
| 2. | Проверка готовности сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ и разработка мероприятий по эвакуации населения, имущества и техники из зон в случаях подтопления. | до 10.03.2021 г. | Руководители предприятий |
| 3. | Произвести ревизию систем водоснабжения, канализации, общественных колодцев, принять необходимые меры по предотвращению подтопления талыми водами. | 03.04.2021 г. | Администрация Воскресенского сельсовета |
| 4. | Очистка крыши зданий СДК, школы от остатков снега. | 10.03.2021 г. | Директор МКОУ Воскресенская СОШ, директор СДК |
| 5. | Расчистка снега транспортом по периметру здания СДК, школы. | 15.03.2021 г. | Администрация Воскресенского сельсовета |
| 6. | Держать постоянную связь с руководителями предприятий на предмет выделения техники и людей в сложных ситуациях. | на время паводка | Директор МКОУ Воскресенская СОШ, директор СДК, СПК «Путь Победы», Администрация Воскресенского сельсовета |
| 7. | По мере таяния снега принимать меры по отводу талой воды и попадания ее в помещение зданий | на время паводка | Все население, Директор МКОУ Воскресенская СОШ, директор СДК, СПК «Путь Победы», Администрация Воскресенского сельсовета |