АДМИНИСТРАЦИЯ  ХМЕЛЕВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЗАРИНСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.03.2024											   № 4

с. Хмелевка

Об организации и проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья на территории Хмелевского сельсовета в 2024 году

В целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и возможного ущерба, обеспечение безопасности населения, успешного пропуска весеннего паводка 2024 года,  предотвращения гибели людей и животных в этот период:

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Создать комиссию по пропуску паводковых вод в составе:

1) Мишукова Елена Анатольевна -  глава Хмелевского сельсовета;

2) Мишуков Андрей Николаевич – начальник ПЧ № 18 ГПС Алтайского края;

3) Осипов Петр Макарович – водитель ИП Осипова Л.И.

2. Возложить ответственность за охрану жизни и здоровья людей на период подъема воды и затопления жилых домов на главу сельсовета  Е.А. Мишукову.

3. Утвердить план мероприятий на период весеннего паводка 2024 года (приложение 1).

4.Утвердить график дежурства по пропуску паводковых вод, наблюдению за уровнем воды и заторных явлений (приложение 2).

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета 	                   						 Е.А. Мишукова

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

постановлением администрации

Хмелевского сельсовета от 15.03.2024 № 4

ПЛАН

мероприятий на период весеннего паводка 2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести полное вскрытие дамбы пруда от снега до 25.03.2024 года | март-апрель | Е.А. Мишукова |
| 2 | Организовать круглосуточное наблюдение за уровнем воды, определить высотные отметки, при которых население ул. Советской и ул. Почтовой подвергаются подтоплению. Утвердить график круглосуточного дежурства | Во время паводка | Приложение № 2 к постановлению Администрации Хмелевского сельсовета от 15.03.2024 № 4 |
| 3 | Организовать аварийную бригаду в количестве 3 человек: | Во время паводка |  |
|  | 1. осуществление контроля над подъемом воды; |  | Е.А. Мишукова А.Н. Мишуков |
|  | 2. оказание помощи по эвакуации людей |  | Е.А. Мишукова |
| 4 | Организовать группу общественного порядка: | Во время паводка | Е.А. Мишукова |
|  | 1. руководитель группы |  |  |
|  | 2. оказание помощи пострадавшим |  | П.М. Осипов |
|  | 3. водитель автомобиля |  | В.Ф. Нохрин |
| 5 | Организовать санитарный пост: - руководитель | Во время паводка | И.И. Цыпленкова |
|  | - оказание помощи пострадавшим |  | И.И. Цыпленкова |
|  | - создать необходимый запас медикаментов на период пропуска талых вод, для оказания медицинской помощи пострадавшим от весеннего паводка. |  |  |
|  | - водитель автомобиля |  | В.Ф. Нохрин |
| 6 | Провести необходимые работы по герметизации скважин и колодцев, осуществлять работу по отводу от них паводковых вод | Во время паводка | Е.А. Мишукова |
| 7 | Запретить подледный лов рыбы с 01.04.2024 года, выставить аншлаги о запрещении выхода на лед. | Во время паводка | Л.А. Куликова |
| 8 | Главе КФХ Ехлакову С.Н. для проведения аварийных работ в случае ЧС держать в постоянной готовности К-700А (по согласованию). | Во время паводка | С.Н. Ехлаков |
| 9 | Депутатам Собрания депутатов Хмелевского сельсовета провести разъяснительную работу среди населения по отводу талых вод от зданий, хранилищ, частных домов, в целях предотвращения их затопления и разрушения. | Во время паводка | Депутаты СД |
| 10 | В случае аварийного прорыва дамбы ГТС просить Осипова П.М. содержать в постоянной готовности экскаватор, для аварийного сброса воды со стороны ул. Нагорная. | Во время паводка | П.М. Осипов |
| 11 | Гражданам, проживающим на берегу пруда, реки Хмелевка ниже уровня пруда, быть готовыми экстренно эвакуироваться самим и вывести скот в безопасное место в случае затопления. Определить местом для временного размещения эвакуированных – помещение Хмелевского Дома культуры, матерей с малолетними детьми – детский сад с. Хмелевка. Довести данный пункт постановления до сведения каждого жителя улицы Почтовая с. Хмелевка. | Во время паводка | Т.Н. Борисова |
| 12 | Жителям улицы Нагорная с. Хмелевка создать недельный запас продуктов на случай размыва дамбы пруда и невозможности доставки продуктов | Во время паводка | Л.А. Куликова |
| 13 | Составить список владельцев лодок для доставки в случае необходимости продуктов питания и товаров первой необходимости жителям улиц, попавших под затопление (по согласованию). | до 30 марта | А.Н. Мишуков |

Глава Хмелевского сельсовета					                  Е.А. Мишукова

ПРИЛОЖЕНИЕ №  2

к постановлению администрации

Хмелевского сельсовета от 15.03.2024 №4

ГРАФИК ДЕЖУРСТВА

по пропуску паводковых вод, наблюдению за уровнем воды и заторных явлений

| № п/п | Ф.И.О. | время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мишуков Андрей Николаевич | 15.03.2024 |
| 2 | Нохрин Виктор Федорович | 16.03.2024 |
| 3 | Мишукова Елена Анатольевна | 17.03.2024 |
| 4 | Осипов Петр Макарович | 18.03.2024 |
| 5 | Куликова Любовь Анатольевна | 19.03.2024 |
| 6 | Мишуков Андрей Николаевич | 20.03.2024 |
| 7 | Нохрин Виктор Федорович | 21.03.2024 |
| 8 | Мишукова Елена Анатольевна | 22.03.2024 |
| 9 | Осипов Петр Макарович | 23.03.2024 |
| 10 | Куликова Любовь Анатольевна | 24.03.2024 |
| 11 | Мишуков Андрей Николаевич | 25.03.2024 |
| 12 | Нохрин Виктор Федорович | 26.03.2024 |
| 13 | Мишукова Елена Анатольевна | 27.03.2024 |
| 14 | Осипов Петр Макарович | 28.03.2024 |
| 15 | Куликова Любовь Анатольевна | 29.03.2024 |
| 16 | Мишуков Андрей Николаевич | 30.03.2024 |
| 17 | Нохрин Виктор Федорович | 31.03.2024 |
| 18 | Мишукова Елена Анатольевна | 01.04.2024 |
| 19 | Осипов Петр Макарович | 02.04.2024 |
| 20 | Куликова Любовь Анатольевна | 03.04.2024 |
| 21 | Мишуков Андрей Николаевич | 04.04.2024 |
| 22 | Нохрин Виктор Федорович | 05.04.2024 |
| 23 | Мишукова Елена Анатольевна | 06.04.2024 |
| 24 | Осипов Петр Макарович | 07.04.2024 |
| 25 | Куликова Любовь Анатольевна | 08.04.2024 |
| 26 | Мишуков Андрей Николаевич | 09.04.2024 |
| 27 | Нохрин Виктор Федорович | 10.04.2024 |
| 28 | Мишукова Елена Анатольевна | 11.04.2024 |
| 29 | Осипов Петр Макарович | 12.04.2024 |
| 30 | Куликова Любовь Анатольевна | 13.04.2024 |
| 31 | Мишуков Андрей Николаевич | 14.04.2024 |
| 32 | Нохрин Виктор Федорович | 15.04.2024 |
| 33 | Мишукова Елена Анатольевна | 16.04.2024 |
| 34 | Осипов Петр Макарович | 17.04.2024 |
| 35 | Куликова Любовь Анатольевна | 18.04.2024 |
| 36 | Мишуков Андрей Николаевич | 19.04.2024 |
| 37 | Нохрин Виктор Федорович | 20.04.2024 |

Глава Хмелевского сельсовета                                                           М.Г. Корчагина