# Администрация ГОНОШИХИНСКОГО сельсовета

# Заринского района Алтайского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2024                                                                                                       №   8

с. Гоношиха

Об  утверждении  плана мероприятий

по подготовке  объектов  соцкультбыта

к отопительному сезону 2024-2025 г.г.

Рассмотрев заявки от руководителей объектов соцкультбыта по подготовке объектов к отопительному сезону 2023-2024 г.г

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке объектов соцкультбыта к отопительному сезону 2024-2025г.г (прилагается).

2. Установить сроки начала и окончания подготовки к отопительному сезону 2024-2025 г.г.  с  01.08.2024 по 25.09.2024.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Администрации  сельсовета					  Н.В. Полторыхина

Приложение

к постановлению

Администрации

Гоношихинского

сельсовета

от 02.05.2024 №  8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке объектов соцкультбыта

к работе в зимний период

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения | сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косметические ремонты на всех объектах соцкультбыта: школа, библиотека, СДК, администрация сельсовета | Н.В. Полторыхина Е.Н. Жихарева Т.А. Ивлева | До 31.08.2024 | 10000 |
| 2 | Покупка котла в котельной СДК с. Среднекрасилово ( в декабре был ремонт, может потечь) | Н.В. Полторыхина | До 31.09.2024 |  |
| 3 | Завоз Дров | Н.В. Полторыхина | До 31.09.2024 |  |
| 4 | Завоз угля | Н.В. Полторыхина | До 30.09.2024 |  |