АДМИНИСТРАЦИЯ ХМЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗАИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

28.03.2018г.                                                                                                           № 8

с. Хмелевка

Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Хмелевский сельсовет на 2018-2022 годы»

В целях повышения уровня благоустройства территорий муниципального образования Хмелевский сельсовет, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», Постановления Правительства Алтайского края от 31.08.2017 №326 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы», на основании Устава муниципального образования Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края,   ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Хмелевский сельсовет Заинского района Алтайского края на 2018-2022 годы» (приложение).

- Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах и разместить на официальном сайте муниципального образования Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края.

- Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Хмелевского сельсовета                                                                        М.Г.Корчагина

Муниципальная Программа

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края

на 2018 - 2022 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территориимуниципального образования Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края

на 2018 - 2022 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Хмелевского сельсовета Заринского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Соисполнители, участники муниципальной программы | 1. Администрация Хмелевского сельсовета 2. Собственники административных зданий. |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель: Создание комфортной городской среды на территории Хмелевского сельсовета. Задачи: - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Хмелевского сельсовета. - Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, набережной и т.д.); - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Хмелевского сельсовета. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | Отсутствуют |
| Основные мероприятия муниципальной программы | - Благоустройство дворовых территорий Хмелевского сельсовета; - Благоустройство общественных территорий Хмелевского сельсовета (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). |
| Основные показатели муниципальной программы | - Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Хмелевского сельсовета - Увеличение доли благоустроенных общественных территорий. - Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. - Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб. | ВСЕГО: 4 057740 рублей В том числе: 2018 –534400 рублей из них: федеральный бюджет: 492022 краевой бюджет: 37034 местный бюджет: 5344 внебюджетные источники: 0 |

|  | внебюджетные источники: 0 |
| --- | --- |
|  | 2019 –492022 рублей из них: федеральный бюджет: 525112 краевой бюджет: 39525 местный бюджет: 5703 внебюджетные источники: 0 |
|  | 2020 – 839000 рублей из них: федеральный бюджет: 772467 краевой бюджет: 58143 местный бюджет: 8390 внебюджетные источники: 0 |
|  | 2021 - 578000 рублей из них: федеральный бюджет: 532165 краевой бюджет: 40055 местный бюджет: 5780 внебюджетные источники: 0 |
|  | 2022 - 1536000 из них: федеральный бюджет: 1414195 краевой бюджет: 106445 местный бюджет: 15360 внебюджетные источники: 0 |

- Характеристика текущего состояния сферы реализации Программы

Основным стратегическим направлениемдеятельности Администрации Хмелевского сельсовета является обеспечение устойчивого развития территории Хмелевского сельсовета, которое предполагает совершенствование городской (сельской) среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской (сельской) среды для маломобильных групп населения.

Понятие «благоустройствотерритории»появилось в действующемзаконодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Территория села Хмелевка составляет82,14 га, численность населения по состоянию на 01.01.2018 - 1136 человек.

Совокупность огромного числа объектов, которые создают общее пространство - городская (сельская) среда. Городская (сельская) среда влияет не только на ежедневное поведение и мироощущение жителей, но и на фундаментальные процессы становления гражданского общества.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления Хмелевского сельсовета является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования поселения большое значение имеет инженерное благоустройство дворовых территорий домов.

В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, детские игровые площадки, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.

Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения (газоны, клумбы).

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов и общественно значимых объектов превращаются в автостоянки и вызывают негодование жителей.

Дворовые территории домов и административных зданий и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы.

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство поселения не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

Поэтому необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Хмелевского сельсовета.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния территории поселения, создания комфортных условийпроживания	населения	будет осуществляться в рамках муниципальнойпрограммы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края».

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Хмелевского сельсовета.

- Основные цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной

Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Хмелевского сельсовета.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных

задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий Хмелевского сельсовета.

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережной и т.д.);

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Хмелевского сельсовета.

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2018-2022 годы»

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единиц а измерен ия | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Хмелевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий в Хмелевском сельсовете | На % к предыдущемуотчетно му период у | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| № строки | Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей | Единиц а измерен ия | Значение целевого показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Задача 2: Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережной и т.д.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | На % к предыдущемуотчетно му период у | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Задача 3: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Хмелевского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | 40%от стоимости работ | 40%от стоимост и работ | 40% отстоимост и работ | 40% от стоимости работ | 40% от стоимости работ |

- Сроки реализации Программы

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы)

- Перечень программных мероприятий

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

4.1.Благоустройство дворовых территорий Хмелевского сельсовета.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Порядком предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды и включает в себя:

4.2.Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

4.3.Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:

- оборудование  детских,   спортивных и контейнерных площадок;

- устройство автомобильных  парковок;

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов,  установку вазонов, цветочниц, снос и кронирование деревьев, корчевание пней, завоз грунта и пр.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается. В случае если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение Общественной комиссии поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из окружного бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2018 - 2022 годы» согласно приложению № 6 к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий является приложением № 1 к настоящей Программе.

Применительно к дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц. Доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с Порядком предоставления субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края на поддержку муниципальных программ формирование комфортной городской среды определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории, входящих в дополнительный перечень, и составляет 40% (сорок процентов).

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ приведен в Приложении № 5 к настоящей Программе.

4.4.Благоустройство общественных территорий Хмелевского сельсовета (площадей, набережной, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;

- устройство освещения улицы/парка/сквера. При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

- благоустройство набережной. При этом необходимо учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи благоустройство набережной рекомендуется предлагать в тех случаях, когда она достаточно локальна;

- благоустройство мест для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- очистка водоемов;

- благоустройство пустырей;

- благоустройство общепоселковых площадей;

- иные объекты.

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий общего пользования Хмелевского сельсовета, осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы последующего финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий Программы предыдущего финансового года путем внесения в нее соответствующих изменений.

Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении № 4 к настоящей Программе.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 0 тыс. рублей, планируемые средства по годам и источникам:

тыс. руб.

| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО, | 534400 | 570340 | 839000 | 578000 | 1536000 |
| в том числе: федеральный бюджет | 492022 | 525112 | 772467 | 532165 | 1414195 |
| краевой бюджет | 37034 | 39535 | 58143 | 40055 | 106445 |
| местный бюджет | 5344 | 5703 | 8390 | 5780 | 15360 |
| Фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Механизм реализации муниципальной Программы

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края  на 2018 - 2022 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Хмелевского сельсовета, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в  муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2018 - 2022 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень территорий общего пользования Хмелевского сельсовета, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2018 - 2022 годы»;

- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2018 - 2022 годы» согласно приложению № 6 к настоящей Программе.

Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является Администрация Хмелевского сельсовета».

Координатор несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных подразделений Администрации Хмелевского сельсовета, а также предприятий и организаций (учреждений), осуществляющих выполнение мероприятий Программы.

Координатор в ходе реализации Программы:

- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;

- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации Программы, затраты по программным мероприятиям;

- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.

Исполнителями программы являются организации, признанные победителями

по результатам торгов, которые несут ответственность:

- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;

- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2018 - 2022 годы»

Адресный перечень общественных территорий в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края,
подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах

| № п/п | Наименование, месторасположение | Наименование мероприятия по благоустройству | Объем в натуральных показателях, ед.изм. |  | Объем средств, направленных на финансирование мероприятий, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ |
| 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь на территории Дома Культуры улица 40 Лет Октября 52 |  |  |  | 534400 |  |  |  |
| 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Детская игровая площадка ул.Коммунистической 54б |  |  |  | 570340 |  |  |  |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Набережная пруда в селе Хмелевка |  |  |  | 839000 |  |  |  |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мемориал |  |  |  | 578000 |  |  |  |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Парк Березовая роща |  |  |  | 1536000 |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринскогорайона Алтайского края на 2018 - 2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня
работ по благоустройству дворовых территорий муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края

№

п/п

1.

Наименование
элемента
благоустройства
Скамейка для
бетонирования

Образец

2.

Урна переносная

Светильник

уличный

Приложение №3 к муниципальной программе«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2018 - 2022 годы»

Перечень мероприятий муниципальной  программы

| № п/п | Цель, задача, мероприятие |  | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 | всего |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Программа муниципального образования Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края ≪Формирование современной городской среды≫ на 2018 - 2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цель - создание благоприятных условий жизнедеятельности населения муниципального образования Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края, повышение качества и комфорта городской среды | 2018-2022 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица | 534400 | 570340 |  | 839000 |  | 578000 | 1536000 | 4057740 | ВСЕГО: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 494022 | 525112 |  | 772467 |  | 532165 | 1414195 | 3735961 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 37034 | 39525 |  | 58143 |  | 40055 | 106445 | 281201 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 5344 | 5703 |  | 8390 |  | 5780 | 15360 | 40577 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2 |  | Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий муниципального образования Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края | 2018-2022 | органы местного самоуправления, заинтересованные лица | 534400 | 570340 |  | 839000 |  | 578000 | 1536000 | 4057740 | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  | 494022 | 525112 |  | 772467 |  | 532165 | 1414195 | 3735961 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 37034 | 39525 |  | 58143 |  | 40055 | 106445 | 281201 | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  | 5344 | 5703 |  | 8390 |  | 5780 | 15360 | 40577 | местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 4 |  | Мероприятие 1.1. Обустройство сельских парков муниципального образования Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края | 2018-2022 | Министерство, органы местного самоуправления | 534400 | 570340 |  | 839000 |  | 578000 | 1536000 | 4057740 |  |
| 5 |  | Мероприятие 1.2. Проведение инвентаризации благоустройства территорий муниципального образования Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края | 2018-2022 | Органы местного самоуправления, заинтересованные лица* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края | 2018-2022 | Органы местного самоуправления, заинтересованные лица | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Мероприятие 2.1. Проведение общественных обсуждений дизайн-проектов благоустройства территорий муниципального образования Хмелевскийсельсовет Заринскогорайона Алтайского края | 2018-2022 | Органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 2.2. Привлечение заинтересованных лиц в осуществление контроля благоустройства территорий, участие в комиссии по приемке работ |  | 2018-2022 | Органы местного самоуправления, заинтересованные лица* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 2.3. Проведение социологических опросов оценки гражданами качества и комфорта городской среды |  | 2018-2022 | Органы местного самоуправления | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мероприятие 2.4. Проведение отбора лучших проектов благоустройства для представления на конкурс в Минстрой России |  | 2018-2022 | Органы местного самоуправления | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Органы местного самоуправления, заинтересованные лица участвуют в реализации программы по согласованию.

* * Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах, решениями органов местного самоуправления о местном бюджете.

Приложение №4 к муниципальной программе«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2018 - 2022 годы»

Порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,
направляемых на выполнение дополнительного перечня работ
по благоустройству дворовых территорий,
и механизма контроля за их расходованием

- Общие положения

- Условия аккумулирования и расходования средств:

1.1.В случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в минимальный и (или) дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый муниципальным образованием Хмелевский сельсовет в Управлении Федерального казначейства по Алтайскому краю для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

1.2.Администрация Хмелевского сельсовета Заринского района заключает соглашения с заинтересованными лицами и (или) Хмелевской управляющей организацией, уполномоченными протоколами общего собрания собственников многоквартирного дома на перечисление доли софинансирования для участия в муниципальной программе. В соглашении определяется порядок и сумма перечисления денежных средств.

1.3.Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

2. Администрация Хмелевского сельсовета Заринского района обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.Администрация Хмелевского сельсовета Заринского района обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

4.Администрация Хмелевского сельсовета Заринского района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

5.Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией Хмелевского сельсовета Заринского района Алтайского краяна:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

6. Администрация Хмелевского сельсовета Заринского района осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

7.Контроль за соблюдением условий порядка

7.1.Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрация Заринского района Алтайского края в соответствии с бюджетным законодательством.

7.2.Администрация Хмелевского сельсовета Заринского района обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2018 - 2022 годы»

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2018-2022 годах

| № п/п | Адресный перечень наименование наиболее посещаемой общественной территории, подлежащей благоустройству |
| --- | --- |
| Территория общего пользования |  |
| 1 | Территория Дома Культуры |
| 2 | Набережная пруда в селе Хмелевка |
| 3 | Детская площадка ул.Коммунистическая 54б |
| 4 | Парк |
| 5 | Мемориал |

Приложение №6 к муниципальной программе«Формирование комфортной городской среды в муниципальном образовании Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2018 - 2022 годы»

Перечень территорий  юридических лиц, подлежащих благоустройству

в 2018-2022 годах

| №п/п | Адресный перечень территорий организаций и юридических лиц |
| --- | --- |
|  | с. Хмелевка ул.40 Лет Октября 52 (Сельский Дом культуры) |

В декабре 2017 года была  проведена  инвентаризация  общественных территорий,  территорий находящихся  в  ведении  юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей поселения.

По  результатам  инвентаризации установлено, что в программу  «Формирование  комфортной городской среды   МО Хмелевский сельсовет  Заринского района  Алтайского края  на  2018-2022г.»  необходимо  включить следующие территории:

- Общественная территория -

Площадь на территории сельского Дома культуры

Набережная пруда в селе Хмелевка

Мемориал Детскую игровую площадку Парк

Инвентаризация территорий прилегающих к индивидуальным жилым домам  будет проведена   до 31.12.2018года.