Информация

 о выполнении плана мероприятий по улучшению качества питьевой воды централизованного водоснабжения за 2019 год на территории Комарского сельсовета Заринского района Алтайского края

В 2019 году были проведены следующие мероприятия по улучшению качества питьевой воды централизованного водоснабжения:

1) летом 2019 года проводился скос травы и вырубка кустарников в зоне санитарной охраны 1 пояса. Рабочие были трудоустроены через КГКУ Управления соцзащиты населения по городу Заринску и Заринскому району.

2) для ремонта артскважины была составлена смета «Капитальный ремонт эксплуатационной скважины на воду с установкой павильона и обустройством зоны санитарной охраны в с. Комарское Заринского района Алтайского края», которая прошла проверку и получила положительное заключение в КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края». Оплата за смету составила 20 000 рублей. В Программу «100 скважин» не вошли, выполнение отложено в последующие годы.

3) по мере необходимости в течение 2019 года проводился ремонт и очистка водопроводных колодцев собственными средствами, денежные средства не затрачены;

4) была проведена промывка, очистка водонапорной башни собственными средствами, денежные средства не затрачены;

5) в течение 2019 года проводился ремонт водопроводных сетей, на которые израсходованы денежные средства в сумме 25 059 рублей;

6) сведения о качестве воды своевременно размещаются в сети Интернет на Web-страницы Комарского сельсовета официального сайта Заринского района во вкладке «Администрация»;

7) контроль за установкой, поверкой приборов учета холодной воды ведется постоянно;

8) регулярно проводятся лабораторные исследования качества питьевой воды;

9) ограждение зон санитарной охраны артезианских скважин поддерживается в исправном состоянии силами рабочих, трудоустроенных через КГКУ Управления соцзащиты населения по городу Заринску и Заринскому району.

