Информация

о выполнении плана мероприятий по приведению качества питьевой воды

за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |
| 1 | Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения. | ежеквартально | 38 | 34 |
| 2 | Проведение мероприятий по устранению порывов водопроводной сети | 3 квартал | 5 | - |
| 3 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно, сентябрь |  | - |
| 4 | Оборудование и поддержание в исправном состоянии ограждение зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.111-02 | постоянно | 28 | 9 |
| 5 | Проводить вырубку кустарников, скос травы зон санитарной охраны 1 пояса скважин водозаборов | 2, 3 кварталы каждого года | 0,5 | - |
| 6 | Хлорирование разводных сетей | по графику | 0,5 | - |
| 7 | Ремонт, очистка водопроводных колодцев | ежегодно | 1 | - |
| 8 | Установка фильтров для снижения мутности воды | 3 квартал |  | - |
| 9 | Установка приборов учета воды на скважинах в с. Старокопылово и пос. Широкий Луг | 2 квартал | 14 | - |
|  | ИТОГО |  | 87 | 43 |