АДМИНИСТРАЦИЯ ХМЕЛЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10.04.2019           						                                                   №  11

с. Хмелевка

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Хмелевского сельсовета

На основании Правил противопожарного режима Российской Федерации, Закона Алтайского края от 10.02.2005 N 4-ЗС (ред. от 10.11.2009) “О пожарной безопасности в Алтайском крае“ и в целях повышения уровня противопожарной безопасности населенных пунктов и охраны лесного фонда на территории муниципального образования Хмелевский сельсовет Заринского района Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.   Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на территории муниципального образования  Хмелевский сельсовет (Приложение № 1).

2.  Обеспечить устройство защитных противопожарных полос вокруг населённых пунктов муниципального образования  Хмелевского сельсовета до установления пожароопасного периода на территории Заринского района.

3.  Руководителям организаций, предприятий  муниципального образования Хмелевский сельсовета обеспечить выполнение плана мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров в части их касающейся.

4.  Обнародовать данное постановление на информационных стендах.

5. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Глава сельсовета						                              М.Г. Корчагина

Приложение № 1

к постановлению главы

Хмелевского сельсовета

от 10.04.2019  № 11

План

основных мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону, предупреждению и ликвидации лесных и ландшафтных пожаров на территории

Хмелевского сельсовета Заринского района Алтайского края

| № п/п | Содержание мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание ДНД Хмелевского сельсовета. | Глава сельсовета | апрель, июнь |
| 2. | Проведение мониторинга случаев выжигания сухой растительности, нарушений правил пожарной безопасности в лесах и расследование всех случаев возникновения лесных и ландшафтных пожаров на территории Хмелевского сельсовета. | Глава сельсовета | В течение пожароопасного периода |
| 3. | Обеспечение мероприятий по очистке полос отвода автомобильных дорог и линий электропередач в местах, прилегающих к лесному массиву и сельскохозяйственным угодьям, от сухостойной древесины, сухой растительности и других горючих материалов. | Глава сельсовета | В течение пожароопасного периода |
| 4. | Проверка готовности противопожарных формирований, пожарной техники и специальной техники предприятий, организаций, привлекаемых к ликвидации лесных и ландшафтных пожаров. | Глава сельсовета | В течение пожароопасного периода |
| 5. | Сбор и вывоз сухой растительности на территории Хмелевского сельсовета. | население | В течение пожароопасного периода |
| 6. | Проведение с помощью информационных листовок пропаганды по вопросам соблюдения населением правил пожарной безопасности на территории Хмелевского сельсовета. | Глава сельсовета | В течение пожароопасного периода |
| 7. | Создание (обновление) противопожарных полос вокруг населенных пунктов | Глава сельсовета | В течение пожароопасного периода |
| 8. | Размещение информационных стендов по соблюдению мер пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | Глава сельсовета | В течение пожароопасного периода |
| 9. | Обеспечение мероприятий по тушению лесных и ландшафтных пожаров и предотвращению распространения очагов возгорания. | Глава сельсовета, ДПД Хмелевского МО | В течение пожароопасного периода |
| 10. | Внести предложение руководителям ДСУ № 2 г. Заринска и Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края по Тягунскому лесничеству об изготовлении и установки на трассах автомобильных дорог при выезде из населенных пунктов стенды, аншлаги и стандартные знаки о предупреждении пожаров, | Глава сельсовета | до 01.05. |
| 11. | Провести разъяснительную работу с населением по вопросу соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. | Глава сельсовета | ежемесячно |

Глава сельсовета                                                                                                   М.Г. Корчагина