План мероприятий по улучшению качества питьевой воды

централизованного водоснабжения на 2019-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021-2025 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды централизованных систем водоснабжения | ежегодно | 25 | 28 | 140 |
| 2 | Разработка и утверждение программы «Приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории Новокопыловского сельсовета на 2019-2025гг» | 2019 г.- 2021 г. |  |  |  |
| 3 | Проведение технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения | ежегодно |  |  |  |
| 4 | Проведение плановых ремонтов объектов централизованной системы водоснабжения | 2019-2025 г.г. | 300 | 400 | 2000 |
| 5 | Оборудование и поддержание в исправном состоянии ограждение зон санитарной охраны артезианских скважин в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.111-02 | постоянно | 10 | 10 | 50 |
| 6 | Вырубка кустарников, скос травы зон санитарной охраны 1 пояса артскважин водозаборов согласно требованиям СанПиН 2.1.4.111-02 | 2,3 кварталы каждого года | 2 | 3 | 10 |
| 7 | Промывка резервуаров чистой воды водозаборов | ежегодно | 10 | 10 | 50 |
| 8 | Хлорирование резервуаров и разводных сетей | по графику | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Ремонт, очистка водопроводных колодцев | ежегодно | 25 | 25 | 125 |

Глава    Новокопыловского  сельсовета                                          Н.В.Здвижкова