План мероприятий по улучшению качества питьевой воды централизованного водоснабжения на 2019-2025 гг. на территории Комарского сельсовета Заринского района Алтайского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период проведения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Обеспечение безопасной эксплуатации централизованной системы водоснабжения | В течение всего периода |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проводить вырубку кустарников, скос травы зон санитарной охраны 1 пояса артскважины водозабора согласно требований | 2,3 кварталы каждого года |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт артскважины с установкой павильона и обустройством зоны санитарной охраны | 2019-2022 |  |  | 1566,17 |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт, очистка водопроводных колодцев | Ежегодно | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5 | Промывка, очистка башни | Ежегодно | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Ремонт водопроводной сети и водонапорной башни | 2019-2025 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Размещение сведений о качестве питьевой воды на официальном сайте в сети Интернет | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Контроль за установкой, поверкой приборов учета холодной воды | Постоянно |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды | ежегодно | 15 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 | Оборудование и поддержание в исправном состоянии ограждений зон санитарной охраны артезианских скважин | Постоянно |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | итого |  | 100 | 101 | 1681,17 | 115 | 115 | 115 | 115 |

