АДМИНИСТРАЦИЯ СОСНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

00.00.2020                                                                                                                       №  00

с. Сосновка

Об организации безаварийного пропуска весеннего половодья и паводков на гидротехнических сооружениях, расположенных на территории Сосновского сельсовета в 2020 году

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать паводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии – исполняющий обязанности главы Администрации сельсовета Шпиглазов Сергей Ефимович;

Заместитель председателя комиссии – Воронина Анна Васильевна, секретарь администрации сельсовета;

Члены комиссии:

Морозов Михаил Анатольевич, председатель СПК им.Фрунзе (по согласованию);

Чухловин Евгений Геннадьевич, главный инженер СПК им.Фрунзе (по согласованию);

Краснов Сергей петрович, слесарь СПК им.Фрунзе (по согласованию).

2. Утвердить план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по пропуску паводка (Приложение 1).

3. Обнародовать данное постановление в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы Администрации

Сосновского сельсовета                                                                        С.Е. Шпиглазов

Приложение 1

к постановлению администрации

Сосновского сельсовета

от 00.00.2020  № 00

ПЛАН

основных организационно-технических и профилактических мероприятий по пропуску весеннего паводка в 2020 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Период проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проверить состояние дорожных, произвести очистку откосов. | До 01 апреля | Администрация Сосновского сельсовета |
| 2 | Отремонтировать все сооружения и очистить люки водонапорных колодцев. | До 15 апреля | Администрация Сосновского сельсовета |
| 3 | Создать финансовый и материальный резерв, предназначенный для дезинфицирования водопровода в случае аварии. | До 01 апреля | Администрация Сосновского сельсовета |
| 4 | Скомплектовать аварийные бригады и 3 лиц, ремонтного персонала, транспортных средств. Землеройной техники | До 01 апреля | Администрация Сосновского сельсовета СПК им.Фрунзе |