Приложение к постановлению

Администрации Заринского района

Алтайского края

от «07» октября 2024 г № 991

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЗЫРЯНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2024-2042 ГОДЫ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт программы КомплексноГО развитиЯ социальной инфраструктуры муниципального образования НОВОЗЫРЯНОВСКИЙ сельсовет Заринского района алтайского края на 2024 – 2042 годы»	4

1.1.	Общие положения	6

1.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры	8

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования НОВОЗЫРЯНОВСКИЙ сельсовет Заринского района Алтайского края	11

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения и градостроительного развития	11

2.2. Динамика численности населения, демография, рынок труда и занятости	14

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры	16

3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования НОВОЗЫРЯНОВСКИЙ сельсовет Заринского района Алтайского края на 2024 – 2041 годы»	20

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования НОВОЗЫРЯНОВСКИЙ сельсовет Заринского района Алтайского края	21

4.1. Общие сведения	21

4.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края	22

4.3. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы	23

4.4. Ресурсное обеспечение Программы	24

5. Оценка эффективности Программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования НОВОЗЫРЯНОВСКИЙ сельсовет Заринского района Алтайского края	25

5.1. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы	25

# 1. Паспорт программы КомплексноГО развитиЯ социальной инфраструктуры муниципального образования НОВОЗЫРЯНОВСКИЙ сельсовет Заринского района алтайского края на 2024 – 2041 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района (далее – МО) на 2024 – 2042 годы (далее – «Программа») |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года; – Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; – Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные Постановлением Правительства Алтайского края от 29.12.2022 № 537; – Генеральный план муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденный решением Совета депутатов Новозыряновского сельсовета Заринского района от 15.05.2023 № 17. |
| Заказчик программы | Администрация Заринского района Алтайского края |
| Местонахождение заказчика | 659100, Алтайский край, г. Заринск, ул. Ленина, 26. Тел.: 8 (385 95) 22 4 01 e-mail: priem@zr.alregn.ru. |
| Разработчик программы | ООО «Компания Земпроект» |
| Местонахождение разработчика | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Лазурная, д. 35 |
| Цели и задачи программы | Цели программы: – обеспечение комплексного и устойчивого развития социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края; – обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края; – обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования в областях: образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, массового спорта, торговли; бытового и коммунального обслуживания в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края. Задачи программы: – определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры; – обеспечение жителей муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края надежными и качественными услугами социальной сферы; – разработка плана мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры; – обоснование мероприятий по комплексной реконструкции. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: – показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ; – уровень обеспеченности населения качественными услугами здравоохранения; – уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта и культуры для всех категорий граждан вне зависимости от места жительства, социального статуса, имущественного положения и состояния здоровья. – сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях; – функционирование систем и увеличение объектов социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения предприятий и учреждений общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания. |
| Сроки реализации программы | Программа разрабатывается на срок действия генерального плана до 2042 года: – 1 этап до 2028; – 2 этап до 2042. |
| Исполнители основных мероприятий | – Администрация Новозыряновского сельсовета Заринского района; – Ответственные бюджетные организации. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Всего Программой запланировано финансирование в размере (тыс.рублей). Год; Федеральный бюджет; Краевой бюджет; Районный бюджет; Бюджет поселения; Внебюджетные источники; Всего Финансовых затрат. 2024; 210 000; 210 000. 2025; 200 000; 200 000. 2026. 2027. 2028. 2029-2042. ИТОГО; 200 000; 210 000; 410 000. Объемы бюджетных ассигнований подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности | 1. Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры; 2. Доступность объектов социальной инфраструктуры; 3. Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 4. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными инфраструктурами; 5. Количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов: Учреждения культуры: - с. Новозыряново, реконструкция Дома культуры Иные объекты социальной инфраструктуры: - в с. Новозыряново, реконструкция здания администрации сельсовета Рекреационные объекты: - в новом жилом массиве выделена территория естественного озеленения, где необходимо организовать место для отдыха населения и размещение детской площадки. |
| Контроль за исполнением Программы, мониторинг | Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляется: - администрацией муниципального образования Заринский район; - администрацией муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района. |

  - Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Программа является важнейшим элементом многоуровневой системы стратегического планирования в муниципальном образовании Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края далее, в основу, которой положены современные управленческие механизмы реализации, системная и последовательная модернизация муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края (рис. 1).

Программа социально-экономического развития Алтайского края

Программа социально-экономического развития муниципального образования Заринского района

Программа социально-экономического развития муниципального образования Новозыряновский сельсовет

Рис. 1 Система взаимосвязи программ социально-экономического развития

Настоящая Программа представляет собой управленческий документ проблемно-ориентированного характера, целью которого является определение приоритетных направлений деятельности администрации муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края по реализации целей стратегии социально-экономического развития муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края на период 2024-2028 годы и на перспективу до 2042 года. Программа учитывает особенности текущего периода развития муниципальном образовании Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края в целом.

Стратегический план развития муниципального образования отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно проходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры МО Новозыряновский сельсовет, содержит четкое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития МО на перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития МО.

Цели программы:

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, текущими и перспективными потребностями муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края;

Задачи программы:

- определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры;

- обеспечение развития социальной инфраструктуры путем формирования благоприятного социального климата для эффективной трудовой деятельности, повышения культурного уровня жизни населения;

- повышение уровня физической подготовленности и продолжительности жизни граждан;

- разработка плана мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции.

Мероприятия, включенные в состав Программы, направлены на достижение следующих задач областей социальной инфраструктуры, в рамках сформулированных целей Программы:

- развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;

- обеспечения безопасности, качества и эффективности использования населением объектов инфраструктуры здравоохранения, обеспечение растущей потребности и обеспечение доступности объектов здравоохранения для населения.

- развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;

- развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края, сохранение и популизация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края к культурным ценностям;

- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, различным формам досуга;

- улучшение качества обслуживание населения объектами социальной инфраструктуры в области общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания.

## 1.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Программа реализуется в соответствии со следующими законодательными и нормативными актами:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года;

- Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденными Постановлением Правительства Алтайского края от 29.12.2022 № 537;

- Генеральным планом муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденного решением Совета депутатов Новозыряновского сельсовета Заринского района от 15.05.2023 № 17.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года, а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года, разработка и утверждение программ комплексного развития систем социальной инфраструктуры поселений требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 28 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№ 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года) программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генерального плана поселения и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В соответствии со ст.26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана поселения осуществляются путем выполнения мероприятии, которые предусмотрены, в том, числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования.

Положения Градостроительного кодекса РФ и осуществление отдельных требований указывает на то, что программа комплексного развития социальной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры - это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования являются:

– применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры.

– координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов.

– запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры, в соответствии с утвержденными обновляющими нормативами.

– разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Новозыряновского сельсовета должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

# 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования НОВОЗЫРЯНОВСКИЙ сельсовет Заринского района Алтайского края

## 2.1. Описание социально-экономического состояния поселения и градостроительного развития

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Заринского района (рис 2). В состав муниципального образования входят три населенных пункта: с. Новозыряново, с. Старокопылово, п. Широкий Луг.

Границы муниципального образования утверждены Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно-территориальных образований Заринского района Алтайского края»». Закон принят Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года N 137.

Территория муниципального образования Новозыряновский сельсовет граничит с Воскресенским, Яновским, Смазневским, Комарским, Гоношихинским, сельсоветами Заринского района, г. Заринском и Залесовским районом.

Рис. 2. Местоположение муниципального образования

Общая площадь муниципального образования по данным ЕГРН 23951,2 га, что составляет 4,7% от территории Заринского района.

Связь с районным и краевым центром осуществляется по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения.

Дата образования с. Новозыряново 1803 г., с. Старокопылово 1734 г., п. Широкий Луг1917 г.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденный Решением собрания депутатов Новозыряновского сельсовета Заринского района Алтайского края от 15.05.2023 № 17, согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

Планировочная организация территории муниципального образования базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– на анализе современного функционального использования территории муниципального образования, сложившейся планировочной структуры населенных пунктов с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– на комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

– ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

– установление функционального зонирования территории населенных пунктов с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественного центра, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу муниципального образования;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Задачей генерального плана является разработка принципиальной градостроительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение расчетного периода.

Село Новозыряново

Жилищное строительство планируется развивать на свободных от застройки территориях в границах населенного пункта, в новом жилом массиве имеется около 20 земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

На расчетный срок под дополнительное размещение жилья запланировано 5,0 га территории.

Дальнейшее развитие получит новое жилое образование села за счет строительства и реконструкции объектов жилищного строительства и общественно-делового назначения.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено 0,4 га территории.

Предлагается развитие рекреационных зон.

село Старокопылово

Учитывая прогнозируемую численность населения поселка (несущественное увеличение населения на расчетный срок), генеральным планом намечено незначительное увеличение селитебной территории в пределах существующей границы поселка. Основное развитие населенного пункта планируется за счет дачного строительства. Развитие общественно-деловой и рекреационной зоны не планируется.

Поселок Широкий Луг

Учитывая прогнозируемую численность населения поселка (несущественное увеличение населения на расчетный срок), генеральным планом намечено незначительное увеличение селитебной территории в пределах существующей границы поселка. Основное развитие населенного пункта планируется за счет дачного строительства. Развитие общественно-деловой и рекреационной зоны не планируется.

Баланс функциональных зон на расчетный срок приведен в Таблице 1.

Таблица 1

Баланс функциональных зон в границах МО Новозыряновский сельсовет

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Существующая площадь, га |  |  |  |  | Планируемая площадь, га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с. Новозыряново | с. Старокопылово | п. Широкий Луг | За границей населенных пунктов | В границах МО | с. Новозыряново | ЧУ Новозыряново | с. Старокопылово | п. Широкий Луг | За границей населенных пунктов | В границах МО |
|  | Общая площадь, в том числе: | 263,0 | 137,9 | 66,9 | 23483,4 | 23951,2 | 263,0 | 55,8 | 137,9 | 67,3 | 23427,2 | 23951,2 |
| 1 | - зона застройки индивидуальными жилыми домами | 116,9 | 40,4 | 19,9 |  | 177,2 | 116,9 | 48,6 | 40,4 | 19,9 |  | 225,8 |
| 2 | - общественно-деловая зона | 3,9 |  | 0,3 |  | 4,2 | 3,9 |  |  | 0,3 |  | 4,2 |
| 3 | - производственная зона |  |  |  | 2,6 | 2,6 |  | 2,0 |  |  | 0,6 | 2,6 |
| 4 | - зона транспортной инфраструктуры | 16,4 | 6,1 | 2,3 | 53,6 | 78,4 | 16,4 | 0,1 | 6,1 | 2,3 | 53,7 | 78,6 |
| 5 | - зона инженерной инфраструктуры | 0,3 | 0,1 | 0,2 |  | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |  | 1,1 |
| 6 | - зона сельскохозяйственных угодий | 117 | 89,9 | 44,1 | 16451,5 | 16702,5 | 114,7 | 4,0 | 89,9 | 44,5 | 16397,2 | 16650,3 |
| 7 | - производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 6,4 |  |  | 40,8 | 47,2 | 6,4 |  |  |  | 40,8 | 47,2 |
| 8 | - зона озелененных территорий общего пользования | 2,1 |  | 0,1 |  | 2,2 | 4,1 | 0,9 |  | 0,1 |  | 5,1 |
| 9 | - зона отдыха |  |  |  | 13,8 | 13,8 |  |  |  |  | 13,8 | 13,8 |
| 10 | - зона лесов |  |  |  | 6901 | 6901 |  |  |  |  | 6901 | 6901 |
| 11 | - зона кладбищ |  | 1,4 |  | 2,4 | 3,8 |  |  | 1,4 |  | 2,4 | 3,8 |
| 12 | - зона складирования и захоронения отходов |  |  |  | 17,7 | 17,7 |  |  |  |  | 17,7 | 17,7 |

На основании Генерального плана муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края, юридически обоснованно осуществляются последующие этапы градостроительной деятельности на территории поселения:

- решением Собрания депутатов Новозыряновского сельсовета Заринского района Алтайского края от 15.05.2023 г. № 18 утверждены правила землепользования и застройки муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края. Согласно правил землепользования и застройки поселения установлены градостроительные регламенты;

- для осуществления строительства на территории поселения муниципальным образованием подготавливаются и утверждаются градостроительные планы земельных участков.

## 2.2. Динамика численности населения, демография, рынок труда и занятости

Анализ демографической ситуации МО Новозыряновский сельсовет и перспективы её изменения проводились на основе сведений Алтайкрайстата (табл. 2).

По статистическим данным, на начало 2024 г. численность населения муниципального образования составляет 487 человек. За последние годы наблюдается снижение показателей численности постоянно проживающего населения. Доля населения старше трудоспособного возраста – 26 %, моложе трудоспособного возраста – 14,5 %, удельный вес населения трудоспособного возраста составляет 59,5 %.

Трудоспособное население в основном занято на сельскохозяйственных предприятиях, в бюджетных организациях (образование, медицина, культура), в торговле.

Таблица 2

Демографические показатели по МО Новозыряновский сельсовет

| Показатели | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения-всего | 728 | 730 | 726 | 730 | 698 | 680 | 667 | 668 | 645 | 623 | 487 |
| Число родившихся (без учета мертворожденных) | 7 | 12 | 5 | 8 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | н/д | н/д |
| Число умерших | 12 | 9 | 8 | 12 | 11 | 11 | 3 | 8 | 15 | н/д | н/д |
| Естественный прирост (убыль) | -5 | 3 | -3 | -4 | -4 | -6 | 4 | -2 | -11 | н/д | н/д |
| Общий коэффициент рождаемости, промилле | 9,6 | 16,5 | 6,9 | 11,2 | 10,2 | 7,4 | 10,5 | 9,1 | 6,3 | н/д | н/д |
| Общий коэффициент смертности, промилле | 16,5 | 12,4 | 11,0 | 16,8 | 16,0 | 16,3 | 4,5 | 12,2 | 23,7 | н/д | н/д |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле | -6,9 | 4,1 | -4,1 | -5,6 | -5,8 | -8,9 | 6,0 | -3,1 | -17,4 | н/д | н/д |
| Число прибывших | 53 | 31 | 36 | 19 | 17 | 23 | 27 | 12 | 19 | н/д | н/д |
| Число выбывших | 46 | 38 | 29 | 47 | 31 | 30 | 30 | 33 | 30 | н/д | н/д |
| Миграционный прирост | 7 | -7 | 7 | -28 | -14 | -7 | -3 | -21 | -11 | н/д | н/д |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 13,7 | 13,9 | 13,9 | 14,0 | 14,0 | 14,1 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | н/д | н/д |
| Введено в действие общей площади жилых домов, м2 | - | 133 | 37 | 31 | - | 51 | 99 | 51 | 60 | н/д | н/д |

Прогноз численности населения муниципального образования до 2042 года произведён двумя методами на основе демографических показателей за 2013-2024 гг.

1вариант. Статистический метод

Расчет ведется с применением формулы (ф. 1).

,	      (1)

Где, Нр –численность населения на расчетный срок, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок, лет.

При сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем увеличение численности населения на территории сельсовета не планируется, возможно сокращение численности населения.

Однако наличие градостроительного потенциала территории и создание в дальнейшем на территории населенных пунктов предприятий малого бизнеса и производства может способствовать небольшому росту (1-2%) численности населения на территории муниципального образования.

2 вариант. Метод трудового баланса

Исходя из оптимистического варианта развития муниципального образования с учетом социально-экономической базы населенных пунктов, проведен расчет численности населения методом трудового баланса.

Для расчета данным методом используется формула 2.

Hр = А * 100,       (2)

Т-а-в-п+т-Б

Где, Hр – численность населения на расчетный срок, человек;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, 50%;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, 20%;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства,100% учащихся в средних специальных заведениях, ПТУ, и на дневных отделениях вузов (4%);

п – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте,1%;

т – численность работающих пенсионеров, 30-40% численности старшей возрастной группы (10%);

Б – численность обслуживающей группы населения, 15%.

На расчетный срок предполагается незначительное увеличение численности населения, занятых в градообразующих отраслях экономики за счет снижения миграционного оттока населения и создания благоприятных социальных условий проживания населения, развития предприятий малого и среднего бизнеса по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, и обслуживанию населения. При благоприятных условиях предполагается стабилизация численности населения и дальнейший ее рост. В генеральном плане на расчетный срок принимается оптимистический вариант развития территории муниципального образования. Для дальнейших расчетов принята численность постоянно проживающего населения приближенная к расчету методом трудового баланса.

## 2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

Социальная сфера существующее положение:

Здравоохранение

Система здравоохранения муниципального образования представлена двумя медицинскими учреждениями – ФАП в с. Новозыряново и с. Старокопылово. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, установлены радиусы доступности медицинских учреждений. ФАП находится в пешеходной доступности для жителей с. Новозыряново и с. Старокопылово и в транспортной доступности жителей п. Широкий Луг.

Образование

В с. Новозыряново расположена МКОУ «Новозыряновская средняя общеобразовательная школа» мощностью 224 места, которую в настоящее время посещают 35 человек. 10 учеников для прохождения обучения доставляются в с. Воскресенка Заринского района школьным автобусом.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края, установлены радиусы доступности учреждений общего образования для сельской местности. Все объекты образования в муниципальном образовании Новозыряновский сельсовет, находятся в нормативной доступности для всего проживающего населения. Образовательные учреждения обеспечивают нормативный уровень обслуживания населения в том числе за счет подвоза учащихся автобусным транспортом.

Культура и спорт

К объектам культурно-досугового назначения относится Новозыряновский поселковый дом культуры с кинозалом на 84 места и библиотека с книжным фондом 6,5 единиц. Библиотека расположена в здании сельской администрации.

Объектов капитального строительства спортивного направления на территории села нет, на территории школы расположен стадион площадью 0,6 га.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Сфера торговли на территории муниципального образования развита недостаточно, объекты торговли расположены только в с. Новозыряново общей площадью 144 кв. м. Объектов общественного питания и бытового обслуживания населения нет. Для учащихся работает школьная столовая.

Организации и учреждения управления, объекты социального обслуживания, предприятия связи

Администрация Новозыряновского сельсовета и почтовое отделение связи расположены в центральной части с. Новозыряново.

Все предприятия и учреждения отражены на «Карте современного использования территории муниципального образования».

Объекты рекреационного назначения

Важную часть зоны рекреационного назначения составляют насаждения общего пользования, представляющие собой единую систему озелененных пространств населенных пунктов. Небольшое искусственное озеленение выполнено в основном на территории объектов общественно-делового назначения, жилого сектора. Имеются участки естественного озеленения по берегам водных объектов. В с. Новозыряново по ул. Калинина расположена зеленая зона.

На территории муниципального образования имеются территории, отмежеванные под объекты рекреационного назначения (под базы и лагеря отдыха)

Объекты социального значения на расчетный срок

Так как планируемый жилой массив расположен на значительном расстоянии от с. Новозыряново расчет потребности в объектах социальной инфраструктуры проведен отдельно на существующие населенные пункты и новый участок.

Мощность планируемых объектов рассчитана в соответствии с требованиями местных и региональных Нормативов градостроительного проектирования, а также исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания (табл. 3).

Таблица 3

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы МО Новозыряновский сельсовет

| № п/п | Наименование объекта | Расчетная норма на 1000 жителей | Расчетная вместимость (необходимо) | Существующая вместимость (сохраняемая) | Потребность в объектах | Территория планируемого объекта (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие населенные пункты (650 чел.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 30 мест | 20 | - | 20 | - |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа | 110 мест | 72 | 224 | - | - |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,8 га | 0,5 | 0,6 | - | - |
| 4 | Поселковый дом культуры | 400 посетит. мест | 260 | 84 (кинозал) | - | - |
| 5 | Библиотека | 7,0 тыс. ед. хран./5 чит. мест | 4,5/3 | 6,5/6 | - | - |
| 6 | ФАП | 1 объект | 2 объекта | 2 объекта | - | - |
| 7 | Предприятия торговли | 479 м2 торг. площ. | 311 | 144 | 167 | По заданию на проектирование |
| 8 | Предприятия общественного питания | 20 посад. мест | 13 | - | 13 | По заданию на проектирование |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания | 7 мест | 5 | - | 5 | По заданию на проектирование |
| Планируемый жилой массив (250 чел.) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 30 мест | 8 | - | 8 | По заданию на проектирование |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа | 110 мест | 28 | - | 28 | По заданию на проектирование |
| 3 | Плоскостные спортивные сооружения | 0,8 га | 0,2 | - | 0,2 | По заданию на проектирование |
| 4 | Поселковый дом культуры | 400 посетит. мест | 100 | - | 100 | По заданию на проектирование |
| 5 | Библиотека | 7,0 тыс. ед. хран./5 чит. мест | 1,8/1 | - | 1,8/1 | По заданию на проектирование |

*Объект расположен на территории школы.

В результате анализа потребности населения муниципального образования основными учреждениями социальной сферы были определены необходимые объекты обслуживания (в сфере образования, физической культуры и спорта, культуры и искусства). Объект дошкольного образования в с. Новозыряново может быть размещен в здании общеобразовательной школы.

Объекты обслуживания населения, в частности торговля, общественное питание, бытовое и коммунальное обслуживание находятся в частной собственности, государственными и муниципальными властями они не нормируются и не финансируются, их развитие определяется рыночными отношениями. В тоже время для развития объектов обслуживания необходимо предусмотреть территории возможного развития таких объектов. Объекты обслуживания могут размещаться в жилых и общественно-деловых зонах на свободных территориях.

Близость расположения нового жилого массива к г. Заринску может существенно повлиять на необходимость размещения новых объектов социальной инфраструктуры на данной территории. Часть жителей планируемой территории, возможно, будут пользоваться объектами социальной инфраструктуры города.

Площадь озелененных территорий общего пользования на расчетный срок в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования (12 м2/чел.) должна составлять – 0,8 га.

В границах с. Новозыряново запланирована территория озеленения общего пользования, на территории возможно размещение детской спортивной площадки, сквера, других объектов отдыха населения.

Предлагается благоустройство территории, прилегающей к объектам культурного наследия по ул. Калинина (с. Новозыряново) и ул. Победы (п. Широкий Луг).

В новом жилом массиве выделена территория естественного озеленения, где можно организовать место для отдыха населения и размещение детской площадки.

Жилищный фонд существующее положение

Жилищный фонд муниципального образования составляет 14,3 тыс. кв. м общей площади, в основном это индивидуальное жилье. Дома в основном одноэтажные одноквартирные деревянные или кирпичные. Жилье находится в частной собственности граждан.

Большинство квартир находится в частной собственности граждан. Жилищный фонд частично благоустроен. Основная часть жилищного фонда оборудована газовыми плитами, центральным водоснабжением. В настоящее время в муниципальном образовании числится 250 домовладений, средний состав семьи 2,5 человека. Обеспеченность населения сельского поселения общей площадью жилья составляет 23 кв.м/чел.

Средняя плотность населения по муниципальному образованию – 2,6 чел./100 га. Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья минимальная 0,05 га, максимальная 0,2 га, под ЛПХ от 0,05 до 0,7 га.

Жилищный фонд на расчетный срок

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен исходя из прогнозируемой численности населения с учетом резервных возможностей территории. Коэффициент семейности на расчетный период принят в соответствии со сложившимся положением.

При последующих расчетах проектом принята средняя площадь земельного участка на одно домовладение 0,25 га (в соответствии с правилами землепользования и застройки под ЛПХ от 0,05 до 0,7 га). В соответствии с СТП Алтайского края обеспеченность общей площадью жилищного фонда на расчетный период принята 34,3 м²/чел.

На расчетный срок планируется увеличение численности населения на 250 чел. в целом по муниципальному образованию. Общая площадь жилищного фонда на конец расчетного срока составит 30,8 тыс.м² (табл. 4).

Таблица 4

Объемы жилищного строительства на территории МО Новозыряновский сельсовет

| Показатели | Единица измерения | На 01.01.2024 г. | На расчетный срок – 2042 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 487 | 737 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 250 | 360 |
| Коэффициент семейности | - | 2,5 | 2,5 |
| Жилищный фонд | тыс.м2 | 14,3 | 30,8 |
| Обеспеченность общей площадью жилищного фонда | м2/чел | 23,0 | 34,3 |

Объекты рекреационного значения на расчетный срок

Важную часть зоны рекреационного назначения составляют насаждения общего пользования, представляющие собой единую систему озелененных пространств населенных пунктов. Небольшое искусственное озеленение выполнено в основном на территории объектов общественно-делового назначения, жилого сектора. Имеются участки естественного озеленения по берегам водных объектов.

Программой предлагается:

В границах с. Новозыряново запланирована территория озеленения общего пользования, на территории возможно размещение детской спортивной площадки, сквера, других объектов отдыха населения.

Предлагается благоустройство территории, прилегающей к объектам культурного наследия по ул. Калинина (с. Новозыряново) и ул. Победы (п. Широкий Луг).

В новом жилом массиве выделена территория естественного озеленения, где можно организовать место для отдыха населения и размещение детской площадки.

# 3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования НОВОЗЫРЯНОВСКИЙ сельсовет Заринского района Алтайского края на 2024 – 2042 годы

## 3.1. Предприятия общественного питания и торговли

## Программой не предусмотрено

## 3.2. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Программой не предусмотрено

3.3. Объекты культурного назначения

- с. Новозыряново, реконструкция Дома культуры.

3.4. Объекты рекреационного назначения

- благоустройство территории, прилегающей к объектам культурного наследия по ул. Калинина (с. Новозыряново) и ул. Победы (п. Широкий Луг).

- в новом жилом массиве благоустройство территория естественного озеленения, с организацией места для отдыха населения и размещение детской площадки.

3.5. Иные объекты социальной инфраструктуры

- реконструкция администрации сельсовета.

# В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

# 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования НОВОЗЫРЯНОВСКИЙ сельсовет Заринского района Алтайского края

## 4.1. Общие сведения

Основными источниками финансирования Программы являются:

– средства федерального бюджета;

– средства краевого бюджета;

– средства местного бюджета;

–средства внебюджетных источников организаций, осуществляющих строительство объектов социальной инфраструктуры.

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования, высокая социальная и политическая значимость проблемы.

Источниками финансирования Программы являются внебюджетные средства организаций, осуществляющих строительство объектов социальной инфраструктуры.

Доля финансирования из средств местного бюджета составляет 50% от общего объема средств.

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 410 000 тыс. рублей.

- В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования Новозыряновский сельсовет. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края представлена в Таблице 5.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Новозыряновский сельсовет включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

## 4.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района Алтайского края

Таблица 5

| Задача, мероприятие | Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Источники финансиро- вания | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2042 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1. Реконструкция объектов социальной: | 210 000 | 200 000 |  |  |  |  | 410 000 | Средства местного бюджета, внебюджетные источники |  |
| Капитальный ремонт (реконструкция) сельского Дома культуры в с. Новозыряново | 210 000 |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | Ответственные бюджетные организации |
| Капитальный ремонт (реконструкция) администрации сельсовета в с. Новозыряново |  | 200 000 |  |  |  |  |  | Средства местного бюджета | Ответственные бюджетные организации |

## 4.3. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы

Таблица 6

| Источники и направления расходов | Сумма затрат (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего финансовых затрат | всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2042 |  |
| В том числе | 410 000 | 210 000 | 200 000 | - | - | - | - |  |
| Из бюджета поселения | 200 000 | - | 200 000 | - | - | - | - |  |
| Из бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета | - |  | - | - |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Из внебюджетных источников | 210 000 | 210 000 | - | - | - | - | - |  |

## 4.4. Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития социальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников:

1. средства местных бюджетов;

2. внебюджетные средства организаций, осуществляющих строительство объектов социальной инфраструктуры.

Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2024-2028 годы составляет 410 000 руб. На период 2029-2042 годов, финансирование программой не планируется и будет рассчитано в период проектирования строительства объектов.

Источниками инвестиционных средств, для реализации Программы по возможности выступают, бюджетные средства МО, средства муниципального района и краевого бюджетов.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических.

# 5. Оценка эффективности Программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования НОВОЗЫРЯНОВСКИЙ сельсовет Заринского района Алтайского края

## 5.1. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в сельском поселении за счет:

1. Технологические результаты:

– обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях;

– обеспечение новых мест в объектах здравоохранения;

– создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных центров;

– увеличение количества учреждений культуры и искусства;

– ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры;

2. Социальные результаты:

– повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей;

– повышение благосостояния населения;

– снижение социальной напряженности.

3. Экономические результаты:

– повышение инвестиционной привлекательности организаций строительного комплекса поселка.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации сельского поселения, позволит достичь следующих показателей социального развития муниципального образования Новозыряновский сельсовет Заринского района в 2042 году по отношению к 2024 году. За счет активизации промышленной и предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития поселения  в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского муниципального образования Новозыряновский сельсовет на 2024 – 2042 г. определяются с помощью целевых индикаторов.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО Новозыряновский сельсовет, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры МО Новозыряновский сельсовет, в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО Новозыряновский сельсовет