Приложение к постановлению

Администрации Воскресенского сельсовета

Заринского района Алтайского края

от 09.07.2019  №  28

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОСКРЕСЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА 2019-2035 ГОДЫ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района алтайского края на 2019 – 2035 годы»	3

1.1. Общие положения	6

1.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры	9

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края	11

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения и градостроительного развития	11

2.2. Динамика численности населения, демография, рынок труда и занятости	16

2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры	18

Здравоохранение	18

Культура и спорт	19

2.4. Потребность населения в объектах социальной сферы	19

3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2019 – 2035 годы»	22

3.1 Учреждения образования	22

3.2. Предприятия общественного питания и торговли	22

3.3. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания	22

3.4. Рекреационные объекты	22

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края	23

4.1. Общие сведения	23

4.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края	24

4.3. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы	27

4.4. Ресурсное обеспечение Программы	28

5. Оценка эффективности Программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края	29

5.1. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы	29

5.2. Целевые индикаторы реализации Программы социальной инфраструктуры	30

6. Механизм реализацией Программы, контроль за ходом ее выполнения и механизм обновления Программы	33

6.1. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения	33

6.2. Обновление Программы производится	34

7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы	34

7.1. Риски реализации программы	34

7.2. Методика оценки эффективности муниципальной программы	35

- 1. Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района алтайского края на 2019 – 2035 годы»

| Наименование программы | Программа Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района (далее – МО) на 2019 – 2035 годы (далее – «Программа») |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года; – Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; – постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; – Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; – СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; – Региональные нормативы градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2015 № 129; – Генеральный план муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденный решением Совета депутатов Заринского района от 30.11.2017 № 41. |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение заказчика | 659114 с.Воскресенка, ул.Титова, 2/4, Заринского района Алтайского края тел. 8(38595) 28131 e-mail: avselsoveta@mail.ru |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик программы | ООО «Компания Земпроект» |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение разработчика | Алтайский край, г. Барнаул, ул. Лазурная, д. 35 |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи программы | Цели программы: – обеспечение комплексного и устойчивого развития социальной инфраструктуры в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края; – обеспечение сбалансированного и доступного развития объектов социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края; – обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования в областях: образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, массового спорта, торговли; бытового и коммунального обслуживания в соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края. Задачи программы: – определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры; – обеспечение жителей муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края надежными и качественными услугами социальной сферы; – разработка плана мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры; – обоснование мероприятий по комплексной реконструкции. |  |  |  |  |  |  |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: – показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ; – уровень обеспеченности населения качественными услугами здравоохранения; – уровень доступности объектов физической культуры и массового спорта и культуры для всех категорий граждан вне зависимости от местожительства, социального статуса, имущественного положения и состояния здоровья. – сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях; – функционирование систем и увеличение объектов социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения предприятий и учреждений общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания. |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации программы | Программа разрабатывается на срок действия генерального плана 2019-2035 годы: – 1 этап до 2023; – 2 этап до 2035. |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители основных мероприятий | – Администрация Воскресенский сельсовет Заринского района; – Ответственные бюджетные организации. |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего Программой запланировано финансирование в размере (млн.рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Год | Федераль-ный бюджет | Краевой бюджет | Районный бюджет | Бюджет Поселениия | Внебюд- жетные источники | Всего Финансовых затрат |
|  | 2019 |  | 546 000 | 156 000 | 78 000 |  | 780 000 |
|  | 2020 |  | 525 000 | 150 000 | 75 000 |  | 750 000 |
|  | 2021 |  | - | - | - |  | - |
|  | 2022 |  | 21 000 | 6 000 | 3 000 |  | 30 000 |
|  | 2023 |  | 665 000 | 190 000 | 95 000 |  | 950 000 |
|  | 2024-2035 |  | 7 525 000 | 2 150 000 | 1 075 000 |  | 10 750 000 |
|  | ИТОГО |  | 9 282 000 | 2 652 000 | 1 326 000 |  | 13 260 000 |
|  | Объемы средств, выделяемых на реализацию Программы, подлежат ежегодному уточнению. |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально – экономической эффективности | 1. Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуры; 2. Доступность объектов социальной инфраструктуры; 3. Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 4. Достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными инфраструктурами; 5. Количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов: Учреждения образования – Детский сад (капитальный ремонт) на 20 мест (с. Воскресенка). Учреждения физической культуры и массового спорта Предприятия торговли и общественного питания: – предприятие общественного питания на 10 мест (с. Воскресенка). Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания: – пункт приема вторичного сырья 0,01 га. (с. Воскресенка). Жилая сфера: – Жилые дома усадебного типа в границах с. Воскресенка 12,6 га (с учетом проездов). |  |  |  |  |  |  |
| Контроль за исполнением Программы, мониторинг | Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляется: - администрацией муниципального образования Заринский район; - администрацией муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района. |  |  |  |  |  |  |

- 1.1. Общие положения

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне               отдельных сельских поселений.

Программа является важнейшим элементом многоуровневой системы стратегического планирования в муниципальном образовании Воскресенский сельсовет             Заринского района Алтайского края далее, в основу, которой положены современные управленческие механизмы реализации, системная и последовательная модернизация муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района               Алтайского края (рис. 1).

Программа социально-экономического развития Алтайского края

Программа социально-экономического развития муниципального образования Заринского района

Программа социально-экономического развития муниципального образования Воскресенский сельсовет

Рис. 1 Система взаимосвязи программ социально-экономического развития

Настоящая Программа представляет собой управленческий документ                проблемно-ориентированного характера, целью которого является определение приоритетных направлений деятельности администрации муниципального                образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края по реализации целей стратегии социально-экономического развития муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края на период                  2019-2023 годы и на перспективу до 2035 года. Программа учитывает особенности текущего периода развития муниципальном образовании Воскресенский сельсовет            Заринского района Алтайского края в целом.

Стратегический план развития муниципального образования отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно проходящих на его территории процессов. Программа комплексного социально-экономического развития сельского поселения содержит четкое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социально-экономического развития поселения на перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения.

Цели программы:

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности. Многие из предлагаемых в Программе мер не требуют масштабных бюджетных вложений, затрат.

Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации программы. К числу таких механизмов относится совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, текущими и перспективными потребностями муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края;

Задачи программы:

– определение потребности количества объектов социальной инфраструктуры;

– обеспечение жителей муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края надежными и качественными услугами социальной сферы;

– разработка плана мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры;

– обоснование мероприятий по комплексной реконструкции.

Мероприятия, включенные в состав Программы, направлены на достижение следующих задач областей социальной инфраструктуры, в рамках сформулированных целей Программы:

– развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;

– обеспечения безопасности, качества и эффективности использования населением объектов инфраструктуры здравоохранения, обеспечение растущей потребности и обеспечение доступности объектов здравоохранения для населения.

– развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;

– развитие и совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края, сохранение и популизация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. Создание условий для культурной деятельности, организации досуга населения, приобщения жителей муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края к культурным ценностям;

– привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, различным формам досуга;

– улучшение качества обслуживание населения объектами социальной инфраструктуры в области общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания.

- 1.2. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Программа реализуется в соответствии со следующими законодательными и нормативными актами:

– Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года;

– Федеральным законом от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015                № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

– Распоряжением от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

– СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

– Региональными нормативами градостроительного проектирования Алтайского края, утвержденные  постановлением Администрации Алтайского края от 12.08.2015 № 129;

– Генеральным планом муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденного решением Совета депутатов Заринского района от 30.11.2017 № 41;

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года (в ред. от 15.02.2016 г.), а также п. 8 статьи 8 «Градостроительного кодекса Российской           Федерации» № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года (в ред. 30.12.2015 г.), разработка и утверждение программ комплексного развития систем социальной инфраструктуры поселений требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

В соответствии с п. 28 статьи 1 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№ 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года) программа комплексного развития социальной инфраструктуры поселения - документ, устанавливающий перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения поселения, городского округа, которые предусмотрены также государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования (при наличии данных стратегии и плана), планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования. Программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа разрабатываются и утверждаются органами местного самоуправления поселения на основании утвержденных в порядке, установленном настоящим Кодексом, генерального плана поселения и должны обеспечивать сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения, городского округа в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения.

Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации  документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной. В ноябре 2014 года в план мероприятий (дорожную карту) «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением правительства РФ от 29 июля 2013 г №1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления, утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры, затем в конце ноября 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

В соответствии со ст.26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана поселения осуществляются путем выполнения мероприятии, которые предусмотрены, в том, числе программами комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования.

Положения Градостроительного кодекса РФ и осуществление отдельных требований указывает на то, что программа комплексного развития социальной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере социальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры - это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры различных видов.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры муниципального образования являются:

– применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты социальной инфраструктуры.

– координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов.

– запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры, в соответствии с утвержденными обновляющими нормативами.

– разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Воскресенского сельсовета должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

- 2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края

- 2.1. Описание социально-экономического состояния поселения и градостроительного развития

Муниципальное образование Воскресенский сельсовет расположено в северо-западной части Заринского района (рис. 1). На территории муниципального образования расположен один населенный пункт с. Воскресенка.

Границы муниципального образования утверждены Законом Алтайского края «О внесении изменений в закон Алтайского края «О статусе и границах муниципальных и административно- территориальных образований Заринского района Алтайского края»». Закон принят Постановлением Алтайского краевого Совета народных депутатов от 28 февраля 2008 года N 137.

На севере МО Воскресенский сельсовет граничит с территорией Залесовского района, на востоке с МО Хмелевский сельсовет и МО Яновский сельсовет, на юге и западе с МО Новозыряновский сельсовет.

Рис. 1. Местоположение муниципального образования

Село Воскресенка расположено в 140 км от краевого центра г. Барнаула и в 30 км от г. Заринска. Связь с районным центром осуществляется по автомобильной дороге муниципального значения «Подъезд к с. Воскресенка», далее по автомобильной дороге регионального значения «Мартыново-Тогул-Залесово».

Общая площадь МО Воскресенский сельсовет 10,3 тыс. га, что составляет 2 % от территории Заринского района.

Село Воскресенка образовано в конце 18 века на реке Татарка среди лесов. Жители занимались земледелием и животноводством, заготавливали дары природы (ягоды, грибы), охотились.

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория муниципального образования расположена в умеренно теплом, увлажненном подрайоне. Климат резко-континентальный, средняя температура января -17,7, средняя температура июля +19,7, среднегодовое количество осадков 479 мм, преобладающее направление ветров юго-западное и северо-восточное, глубина промерзания грунтов 2 м.

Территория сельсовета расположена на Предсалаирской равнине и предгорьях Салаира и представляет собой увалистую равнину с абсолютными отметками 200-355 м. Территория расчленена логами, лощинами, ручьями и мелкими реками. Наибольшей крутизной отличаются склоны к рекам и ручьям.

На территории муниципального образования основным источником водных ресурсов является река Татарка, протекающая с севера на юг и впадающая в р. Чумыш. Берега р. Татарка не высокие, вода пресная, течение реки спокойное, глубина реки в паводок до 2 метров, в засушливый период менее метра. Правые притоки р. Татарка: р. Мостовая, р. Березовка, р. Кониха; левые притоки: р. Алешиха, р. Калманка. Длина притоков до 10 км, в засушливые годы частично пересыхают.

Грунтовые воды в зависимости от элементов рельефа находятся на различной глубине. В пойменной части реки 2-4 м, на возвышенностях более 5 м.

Лесная растительность муниципального образования представлена березой, осиной, сосной, различными кустарниками. Растительный покров разнообразен, встречаются растения, занесенные в Красную книгу Алтайского края. Весной расцветают первоцветы, многочисленны дикорастущие лекарственные растения.

Разнообразие растительности и форм рельефа создают условия для развития животного мира. На территории муниципального образования обитают: заяц, волк, лиса, рябчик, тетерев, серая куропатка, белка и другие животные, множество мелких певчих и воробьиных птиц.

В геологическом отношении территория Заринского района неоднородна. Она включает части нескольких геоструктурных регионов. По тектоническому районированию территория муниципального образования находится в пределах Алтае-Саянской (Каледонская) складчатой области (Восточно-Салаирская и Центрально-Салаирская структурно-формационные зоны). На равнинах повсеместно распространены отложения четвертичной системы, они формируют несколько разновозрастных свит, представленных аллювиальными, аллювиально-озерными, субаэральными и другими континентальными осадками. В предгорной части распространены кембрийские отложения (песчаники, сланцы, известняки, конгломераты), отложения ордовикской системы (глинистые сланцы, песчаники, алевролиты, горизонты и пачки известняков), нижнекаменноугольные карбонатные толщи (песчаники, аргиллиты, известняки, пласты углей), нижнесилурийские отложения (песчаники, глинистые сланцы, известняки, конгломераты), верхнепротерозойские – нижнекембрийские отложения (глинистые сланцы, порфириты, туфы, горизонты микрокварцитов, известняков), верхнепротерозойские отложения (углеродистые известняки, горизонты микрокварцитов, зеленокаменные порфириты, сланцы).

Существенное влияние на формирование инженерно-геологических условий территории оказывает интенсивная хозяйственная деятельность человека, которая часто способствует ускоренному развитию ряда неблагоприятных современных геологических процессов и явлений.

Геологическое строение территории муниципального образования определяет наличие месторождений полезных ископаемых. На территории сельсовета месторождений полезных ископаемых стоящих на государственном балансе запасов нет. В настоящее время пользование недрами осуществляется только для добычи питьевых подземных вод. Питьевые воды расположены в палеозойской водоносной зоне. Запасы подземных вод не достаточно изучены.

Последнее почвенное и геоботаническое обследование земель муниципального образования было проведено в 1980 г. Алтайским филиалом института Запсибгипрозем в масштабе 1:25000.

Почвообразующие породы в районе расположения муниципального образования среднесуглинистые, глинистые и тяжелосуглинистые, по типу почв это серые лесные, темно-серые лесные, лугово-черноземные.

Границы муниципального образования определены по Закону о статусе и границах муниципальных образований Алтайского края.

На территории сельсовета имеются следующие категории земель: сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда.

К землям населенных пунктов относится территория с. Воскресенка.

К категории земель лесного фонда относятся земли Воскресенского лесничества (Хмелевское и Сорокинское участковые лесничества). В основном это защитные и ценные леса. Разрешенный вид использования данных лесов: заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линий  электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных объектов, осуществление религиозной деятельности.

На территории сельсовета имеются следующие категории земель: сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, лесного фонда.

К землям населенных пунктов относится территория с. Воскресенка.

К категории земель лесного фонда относятся земли Воскресенского лесничества (Хмелевское и Сорокинское участковые лесничества). В основном это защитные и ценные леса. Разрешенный вид использования данных лесов: заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, осуществление рекреационной деятельности, выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых, строительство, реконструкция, эксплуатация линий  электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и др. линейных объектов, осуществление религиозной деятельности.

Муниципальное образование расположено в северо-западной части Заринского района. Главной планировочной осью муниципального образования является автомобильная дорога «Подъезд к с. Воскресенка», по которой осуществляется въезд в село с западной стороны. Село расположено по берегу р. Татарка. Планировочная структура центра села регулярная, квартальная. Основная часть села имеет хаотичную жилую застройку.

Главная улица села ул. Титова, вдоль нее сосредоточены основные социально значимые объекты, административные здания, объекты торговли. Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и представлена в основном одноэтажными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2500 м².

Значительная часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным параметрам. Объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют. Инженерная инфраструктура представлена объектами, электроснабжения, водоснабжения и связи.

Озеленение населенного пункта в основном выполнено на приусадебных участках, на территориях общественно-делового назначения. В центральной части села расположена детская площадка.

Территории производственного и коммунально-складского назначения сформировались в основном в северной и западной части села.

Объекты специального назначения расположены к востоку и западу от населенного пункта.

Размещение большинства производственных предприятий в непосредственной близости от жилой застройки не отвечает санитарным нормам: часть существующих жилых зданий находится в санитарно-защитных зонах предприятий.

Из объектов специального назначения, расположенных в непосредственной близости от села, имеется скотомогильник с захоронением в ямах, расположенный к северо-западу от села.

Проектом определен баланс земель населенного пункта Таблица 1.

Таблица 1

Баланс территорий в границах с. Воскресенка

| № п/п | Наименование территории | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
| всего | Всего в границах населенного пункта | 256,2 |
|  | - жилой застройки | 42,8 |
|  | - общественно – деловой застройки | 2,0 |
|  | - производственного использования | 1,6 |
|  | - инженерной и транспортерной инфраструктуры | 10,5 |
|  | - сельскохозяйственного использования | 199,27 |
|  | в т. ч. объектов сельскохозяйственного назначения | 3,2 |
|  | - рекреационного назначения | 0,03 |

Планировочная организация территории с. Воскресенка и муниципального образования в целом базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

– анализе современного функционального использования территории муниципального образования, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

– комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

– данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте, рельефе и природных элементах;

– ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи по планировочной организации территории муниципального образования:

– установление функционального зонирования территории населенного пункта с отображением параметров планируемого развития;

– сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий для застройки;

– развитие общественного центра населенного пункта, нормативное обеспечение объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

– упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу сельского совета;

– совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития территорий;

– инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

– формирование зон отдыха населения с учетом природных особенностей территории;

– обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Задачей генерального плана является разработка принципиальной градостроительной концепции и выявление путей её решения, позволяющей реализовать конкретные предложения проекта, которые возможно осуществить в течение расчетного периода.

Жилищное строительство планируется развивать на свободных от застройки территориях в границе населенного пункта.

Дальнейшее развитие получит общественный центр села за счет строительства и реконструкции объектов общественно-делового назначения.

Баланс функциональных зон на расчетный срок приведен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс функциональных зон в границах МО Воскресенский сельсовет на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| всего | В границах муниципального образования | 10302,27 |
| 1 | - жилая зона | 59,30 |
| 2 | - общественно-деловая зона | 2,45 |
| 3 | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 30,62 |
| 4 | - зона рекреационного назначения | 0,33 |
| 5 | - зона производственного использования | 1,62 |
| 6 | - зона специального назначения | 1,3 |
| 7 | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 6679,65 |
| 7.1 | объектов сельскохозяйственного назначения | 22,23 |
| 8 | - зона лесного фонда | 3527,0 |
| всего | В границах с. Воскресенка | 256,2 |
| 1 | - жилая зона | 59,30 |
| 2 | - общественно-деловая зона | 2,45 |
| 3 | - зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 16,42 |
| 4 | - зона рекреационного назначения | 0,33 |
| 5 | - зона производственного использования | 1,62 |
| 6 | - зона специального назначения | - |
| 7 | - зона сельскохозяйственного использования, в том числе: | 176,08 |
| 7.1 | объектов сельскохозяйственного назначения | 19,59 |

- 2.2. Динамика численности населения, демография, рынок труда и занятости

Анализ демографической ситуации МО Воскресенский сельсовет и перспективы её изменения проводились на основе исходных данных, предоставленных специалистами Администрации сельсовета (Таблица 3-5).

На начало 2016 г. численность населения муниципального образования  составила 386 человек. В трудоспособном возрасте находится 50 % от всего населения. Трудоспособное население в основном занято на сельскохозяйственных предприятиях, в бюджетных организациях (образование, медицина, культура) и торговле. Значительная часть трудоспособного населения работают за пределами муниципального образования.

Таблица 3

Демографические показатели по МО Воскресенский сельсовет на начало года

| Показатели | Ед. изм. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения (на начало года) – всего | чел. | 372 | 350 | 314 | 316 | 416 | 384 | 386 |
| - в том числе: моложе трудоспособного возраста | чел. | 52 | 56 | 54 | 52 | 58 | 60 | 60 |
| - в трудоспособном возрасте | чел. | 190 | 194 | 195 | 205 | 195 | 191 | 195 |
| - старше трудоспособного возраста | чел. | 130 | 100 | 65 | 59 | 163 | 133 | 131 |
| Дошкольники до 6 лет | чел. | 40 | 45 | 46 | 42 | 38 | 40 | 38 |
| Школьники всего | чел. | 53 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школьников 14-18 лет | чел. | 27 | 28 | 28 | 21 | 23 | 27 | 21 |
| Численность занятых в экономике | чел. | 112 | 115 | 113 | 114 | 115 | 115 | 115 |
| Численность зарегистрированных безработных | чел. | 17 | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| Численность инвалидов | чел. | 20 | 19 | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Число домохозяйств | чел. | 134 | 140 | 145 | 151 | 151 | 151 | 151 |

Таблица 4

Численность постоянного населения

| Расчетный год | Количество человек на начало года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | среднее за период |
| Всего по сельсовету | 365 | 512 | 379 | 382 | 370 | 372 | 350 | 314 | 316 | 416 | 384 | 386 | 379 |
| Родилось | 1 | 8 | 6 | 3 | 9 | 10 | 2 | 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | - |
| Умерло | 11 | 7 | н/д | н/д | н/д | 3 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | - |
| Прибыло | 27 | 18 | 17 | 16 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Убыло | 15 | 35 | 3 | 15 | 2 | 5 | 9 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |

Таблица 5

Распределение трудовых ресурсов по МО Воскресенский сельсовет

| № п/п | Наименование показателя | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего | 283 | 198 | 199 |
| 2. | Экономически активное население | 227 | 160 | 157 |
| 2.1 | Занятое экономической деятельностью население | 211 | 160 | 157 |
|  | - работающие в сельских учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в органах власти и МВД | 33 | 34 | 32 |
|  | - работающие на районных предприятиях (юр. лицах) промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи | 64 | 49 | 49 |
|  | - работающие на предприятиях за пределами района (в том числе вахтовым методом) | 83 | 65 | 64 |
|  | - занимающиеся предпринимательской деятельностью - ИПБОЮЛ (включая наёмных работников) | 19 | 12 | 12 |
|  | - занятые ведением крестьянского (фермерского) хозяйства (включая наёмных работников) | 2 | 0 | 0 |
|  | - лица, занятые в домашнем хозяйстве производством товаров, услуг для реализации, включая работающих в личном подсобном хозяйстве, если эта работа является основной | 10 | 0 | 0 |
| 2.2 | Безработные по определению МОТ | 16 | 0 | 0 |
| 3. | Учащиеся (с 16 лет), обучающиеся очно, заочно в школе | 16 | 0 | 0 |
| 4. | Экономически неактивное население | 40 | 38 | 42 |

Прогноз численности населения муниципального образования до 2035 года произведён двумя методами на основе демографических показателей за 2009-2015 гг.

1вариант. Статистический метод

Расчет ведется с применением формулы (ф. 1).

Hp=Hф∗(1+П+М100)t,	      (1)

Где, Нр – численность населения на расчетный срок, человек;

Нф – фактическая численность населения в исходном году (на начальный год расчёта), человек;

П – естественный среднегодовой прирост населения, %;

М – среднегодовая разница миграции населения, %;

t – расчётный срок, лет.

При сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить снижение численности постоянно проживающего населения в с. Воскресенка.

2 вариант. Метод трудового баланса

Исходя из оптимистического варианта развития сельского поселения с учетом социально-экономической базы населенного пункта, проведен расчет численности населения методом трудового баланса.

Для расчета данным методом используется формула 2.

Hр =    А * 100   ,       (2)

Т-а-в-п+т-Б

Где, Hр –  численность населения на расчетный срок, человек;

А – абсолютная численность градообразующих кадров на перспективу;

Т – удельный вес населения в трудоспособном возрасте, 52-60%;

а – численность занятых в домашних и личных подсобных хозяйствах в трудоспособном возрасте, 12%;

в – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, 100% учащихся в средних специальных заведениях, ПТУ, и на дневных отделениях вузов (4%);

п – численность неработающих инвалидов труда в трудоспособном возрасте, 1%;

т – численность работающих пенсионеров, 30-40% численности старшей возрастной группы (8%);

Б – численность обслуживающей группы населения, 25%.

На расчетный срок предполагается незначительное увеличение численности населения занятых в градообразующих отраслях экономики в 1,2 раза за счет:

– снижения миграционного оттока населения и создания благоприятных социальных условий проживания населения;

– развития предприятий малого и среднего бизнеса по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, лесопереработки и обслуживания населения.

- 2.3. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры

Здравоохранение

Система здравоохранения муниципального образования представлена одним медицинским учреждением ФАП, расположенным на территории с. Воскресенка в здании школы. Аптечный пункт расположен в помещении ФАП. Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы доступности медицинских учреждений. ФАП находится в пешеходной доступности для всех жителей села.

Образование

Одним из важных индикаторов развития социальной системы территории муниципального образования является образование.

В с. Воскресенка расположена средняя школа проектной вместимостью                 100 мест. Число учащихся в 2015 г. составило 32 человека, количество преподавателей 8.

Детское дошкольное учреждение на момент разработки генерального плана не функционирует, существующая мощность детского сада 50 мест.

Мощность существующей школы в соответствии с приложением 8 Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края удовлетворяет потребностям по количеству мест с учетом 100 % уровня охвата школьников.

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Алтайского края установлены радиусы доступности учреждений общего образования для сельской местности. Радиус доступности школы покрывает 100 % жилой застройки.

Культура и спорт

На территории муниципального образования имеются объекты культурно-досугового назначения: сельский дом культуры на 200 мест и библиотека.

Объектов капитального строительства спортивного направления на территории села нет. Спортивная площадка расположена на территории школы.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Сфера торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения на территории сельского поселения развита недостаточно.

Сеть объектов торговли насчитывает 3 торговые точки по продаже продовольственных и непродовольственных товаров (торговая площадь 104 м2). Две торговые точки имеют временное размещение.

Объекты общественного питания общедоступного типа отсутствуют, для учащихся организовано питание в школьной столовой. Объекты бытового обслуживания отсутствуют.

К организациям и учреждениям управления, кредитно-финансовым учреждениям и предприятиям связи относятся: администрация Воскресенского сельсовета, почтовое отделение, опорный пункт полиции.

К учреждениям и объектам жилищно-коммунального хозяйства относятся кладбище традиционного захоронения.

Полный список предприятий и учреждений приведен на схемах современного использования и комплексной оценки территории муниципального образования и населенного пункта.

- 2.4. Потребность населения в объектах социальной сферы

Реализация мероприятий программы проводится в соответствии с решениями:

– Генерального плана муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края, утвержденного решением Воскресенскогого Совета депутатов Алтайского края от 30.11.2017 № 41.

Решения Генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

– перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

– строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Мощность размещаемых объектов рассчитана в соответствии с требованиями Нормативов градостроительного проектирования Алтайского края и положениями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». А так же исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей в учреждениях различных видов обслуживания.

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в Таблице 6.

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

Таблица 6

Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность |  |  |  | Размер земельного участка, га (расчетное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец расчетного срока | Принято к строительству |  |  |
| с. Воскресенка |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад-ясли | 1 место | - | 14 |  | 20 | 0,35 |
| 2 | Общеобразовательная школа | 1 место | 100 | 51 |  | - | - |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФАП | объект | 1 | 1 | - |  | - |
| 6 | Аптека | м² общей площади | Встроенный | 1 | - |  | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Библиотека | объект | 1 | 1 |  | - | - |
| 9 | Сельский дом культуры | 1 место | 200 | 184 |  | - | - |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,2 | 0,3 | - |  | - |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия общественного питания | 1 пос. место | - | 9 | 10 |  | 0,12 |
| 13 | Магазин продовольственных и непродовольственных товаров | м² торг. площади | 104 | 91 | - |  | - |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 3 | 3 |  | Встроенный |
| 18 | Пункт приема вторичного сырья | объект | - | 1 | 1 |  | 0,01 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Административно-управленческое учреждение | объект | 1 | 1 | - |  | - |
| 20 | Отделение связи | объект | 1 | 1 | - |  | - |
| 21 | Опорный пункт полиции | объект | Встроенный | 1 | - |  | - |

- 3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края на 2019 – 2035 годы»

- 3.1 Учреждения образования

Проектом, предлагается капитальный ремонт здания детского сада с сохранением профиля.

- 3.2. Предприятия общественного питания и торговли

Проектом, предлагается реконструкция здания недействующего магазина под кафе на 10 мест и магазин (ул. Титова).

- 3.3. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Проектом предусмотрено:

– строительство пункта приема вторичного сырья (ул. Титова);

– оборудование помещения под бытовые услуги на три рабочих места в здании сельского клуба.

- 3.4. Рекреационные объекты

Строительство и реконструкция объектов капитального строительства, расположенных в защитной зоне объектов культурного наследия возможны после разработки проекта зоны охраны объекта культурного наследия, при условии, что объекты капитального строительства не будут располагаться в границах охранной зоны.

- 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,  строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края

- 4.1. Общие сведения

Основными источниками финансирования Программы являются:

– средства федерального бюджета;

– средства краевого бюджета;

– средства местного бюджета;

– средства внебюджетных источников организаций, осуществляющих строительство объектов социальной инфраструктуры.

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования, высокая социальная и политическая значимость проблемы.

Источниками финансирования Программы являются внебюджетные средства организаций, осуществляющих строительство объектов социальной инфраструктуры.

Доля финансирования из средств местного бюджета составляет 30% от общего объема средств.

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы, составляет 13 260 000 тыс. рублей.

- В целях развития социальной сферы поселения необходимо провести мероприятия по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной сферы, расположенных на территории муниципального образования Воскресенский сельсовет. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края представлена в Таблице 7.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Воскресенский сельсовет включает укрупненную оценку необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам финансирования, включая средства бюджетов всех уровней и внебюджетные средства.

- 4.2. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры необходимых для реализации муниципальной программы муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края

Таблица 7

| Задача, мероприятие | Сроки реализации, сумма затрат (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Источники финансиро вания | Исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2035 | Всего |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Строительство объектов социальной инфраструктуры в области образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | строительство новых дошкольных образовательных организаций; сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях. |
| Мероприятие 1.1. разработка проектной документации (капитальный ремонт детского сада на 20 мест); |  |  |  |  | 200 000 |  | 200 000 | Средства краевого, районного и местного бюджетов | Ответственные бюджетные организации |  |
| Мероприятие 1.2. реконструкция детского сада на 20 мест (с. Воскресенка). |  |  |  |  |  | 10 000 000 | 10 000 000 | Средства краевого, районного и местного бюджетов | Ответственные бюджетные организации |  |
| Общественное питание, торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Строительство объектов социальной инфраструктуры в области общественного питания и торговли: |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные бюджетные организации | создание дополнительных мест в сети общественного питания и торговли; улучшение качества обслуживание населения. |
| Мероприятие 2.1. разработка проектной документации предприятия общественного питания - кафе на 10 мест; |  |  |  | 30 000 |  |  | 30 000 | Средства краевого, районного и местного бюджетов | Ответственные бюджетные организации |  |
| Мероприятие 2.2. Строительство предприятия общественного питания - кафе на 10 мест. |  |  |  |  | 750 000 | 750 000 | 1 500 000 | Средства краевого, районного и местного бюджетов | Ответственные бюджетные организации |  |
| Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Строительство объектов социальной инфраструктуры в области бытового и коммунального обслуживания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -создание дополнительных мест в сети бытового и коммунального обслуживания; -улучшение качества обслуживание населения. |
| Мероприятие 3.1. разработка проектной документации (пункт приема вторичного сырья 0,01 га); | 30 000 |  |  |  |  |  | 30 000 | Средства краевого, районного и местного бюджетов | Ответственные бюджетные организации |  |
| Мероприятие 3.2. строительство пункта приема вторичного сырья 0,01 га; | 750 000 | 750 000 |  |  |  |  | 1 500 000 | Средства краевого, районного и местного бюджетов | Ответственные бюджетные организации |  |

- 4.3. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы

Таблица 8

| Источники и направления расходов | Сумма затрат (тысяч рублей) |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего финансовых затрат | всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2035 |  |
| В том числе | 13 260 000 | 780 000 | 750 000 |  | 30 000 | 950 000 | 10 750 000 |  |
| Из бюджета поселения | 1 326 000 | 78 000 | 75 000 |  | 3 000 | 95 000 | 1 075 000 |  |
| Из бюджета муниципального образования | 2 652 000 | 156 000 | 150 000 |  | 6 000 | 190 000 | 2 150 000 |  |
| Из краевого бюджета | 9 282 000 | 546 000 | 525 000 |  | 21 000 | 665 000 | 7 525 000 |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Из внебюджетных источников | - | - | - | - | - | - | - |  |

- 4.4. Ресурсное обеспечение Программы

Состояние и уровень развития социальной инфраструктуры, как важнейший элемент функционирования и развития территории, выступают наряду с демографическим прогнозом, прогнозом экономического потенциала поселения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на условиях софинансирования за счет следующих источников:

1. средства бюджета Алтайского края за счет регионального фонда софинансирования расходов;

2. средства местных бюджетов;

Общая потребность финансового обеспечения Программы на 2019-2035 годы составляет 13 260 000 тыс. руб., из них в разрезе источников финансирования                 Таблица 8.

Источниками инвестиционных средств, для реализации Программы по возможности выступают, бюджетные средства МО, средства муниципального района и краевого бюджетов.

Пропорции финансирования и его распределение во времени определяют:

- инвестиционный потенциал бюджетов различного уровня.

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть скорректированы в процессе реализации мероприятий исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических.

- 5. Оценка эффективности Программы мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края

- 5.1. Оценка ожидаемых результатов реализации Программы

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в сельском поселении за счет:

1. Технологические результаты:

– обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях;

– обеспечение новых мест в объектах здравоохранения;

– создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных центров;

- увеличение количества учреждений культуры и искусства;

– ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры;

2. Социальные результаты:

– повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей;

– повышение благосостояния населения;

– снижение социальной напряженности.

3. Экономические результаты:

– повышение инвестиционной привлекательности организаций строительного комплекса поселка.

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны администрации сельского поселения, позволит достичь следующих показателей социального развития муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района в 2019 году по отношению к 2035 году. За счет активизации промышленной и  предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства. В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития поселения  в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского муниципального образования Воскресенский сельсовет на 2019 – 2035 г. определяются с помощью целевых индикаторов (таблица 9).

- 5.2. Целевые индикаторы реализации Программы социальной инфраструктуры

Таблица 9

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20243-2035 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение нормативной потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение проектной документацией (реконструкция детского сада на 20 мест); | % | - | - | - | - | 100 | - | 100 |
| 1.2 | Обеспечение нормативной потребности населения в детских учреждениях, сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях (реконструкция детского сада на 20 мест, в с. Воскресенка). | % | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Общественное питание, торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах торговли, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение проектной документацией (предприятие общественного питания - кафе на 10 мест); | % | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 2.2 | Создание дополнительных мест в сети общественного питания. | % | - | - | - | - | 50 | 50 | 100% |
| Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обеспечение нормативной потребности населения в области бытового и коммунального обслуживания, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение проектной документацией (пункт приема вторичного сырья); | % | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| 3.2 | Создание дополнительных мест в сети бытового и коммунального обслуживания, улучшение качества обслуживание населения (пункт приема вторичного сырья); | % | 50 | 50 | - | - | - | - | 100 |

- 6. Механизм реализацией Программы, контроль за ходом ее выполнения и механизм обновления Программы

- 6.1. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Управление реализацией и контроль выполнения Программы осуществляют – глава администрации Воскресенского сельсовета Заринского района,

Основным исполнителям Программы является администрация муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края в лице главы администрации. Председатель комитета по делам ЖКХ, строительства и архитектуры,, комитет по образованию и делам молодежи несут ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, а также:

– определяют формы и методы управления реализацией Программы;

– координируют действия исполнителей Программы;

– ежегодно (до 1 октября) подготавливают и направляют курирующему председателю комитета по экономике администрации Заринского района предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и финансовых затрат на их реализацию;

- несут ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию программных мероприятий.

По Программе ежеквартально проводится оценка эффективности ее реализации.

Для проведения анализа хода реализации Программы основные исполнители программы предоставляют в комитет по экономике уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий финансовый год, а в дальнейшем – ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, отчитываются о ходе их выполнения.

Реализацию Программы осуществляют исполнители –

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

Контроль расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим бюджетным законодательством, Уставом муниципального образования Воскресенский сельсовет Заринского района Алтайского края. Должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность за невыполнение мероприятий Программы в соответствии с действующим законодательством.

- 6.2. Обновление Программы производится

Обновление Программы производится:

– при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,

– при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

– при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о реализации программы, проведенного общественного обсуждения, по предложению членов Совета депутатов поселения, иных заинтересованных лиц.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования

- 7. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

- 7.1. Риски реализации программы

К рискам реализации программы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:

- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования, что может привести к невыполнению программы в полном объеме;

- операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе отдельных ее исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке их выполнения;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности действия программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Эффективности реализации программы также угрожают риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программы:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.

Меры управления рисками реализации программы основываются на следующих обстоятельствах:

- наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию программы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации программы. Поскольку в рамках реализации программы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым риском;

- управление рисками реализации программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители программы, должно соответствовать задачам и полномочиям органов местного самоуправления, задействованных в реализации программы.

Для минимизации риска предусмотрены разные уровни реализации задач. При уменьшении финансирования будут изменены количественные показатели: уменьшение количества участников мероприятий, или расходов на проведение мероприятий. Организационные и управленческие риски возможны в связи с долгосрочным планированием. Устранение рисков возможно за счет оперативного мониторинга реализации Программы и корректировки задач.

- 7.2. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1.Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) * (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fi/Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = K/ L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае не достижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где:

O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности её реализации признается низким.