ПРОТОКОЛ № 1

заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

05 марта 2018 года                                                                                            г. Заринск

Присутствовали:

| В.Ш. Азгалдян | - Глава района |
| --- | --- |
| Д.В. Коваленко | - Председатель комитета по делам ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Заринского района; председатель комиссии. |
| А.В. Григорьева | - Главный специалист комитета по делам ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Заринского района; секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| А.С. Тымко | - Глава администрации Новомоношкинского сельсовета |
| М.И. Еремин | - Глава администрации Шпагинского сельсовета |
| Т.В. Кузнецова | - Глава администрации Смазневского сельсовета |

Рассматриваемые вопросы:

| 1 | Об утверждении реестра многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год |
| --- | --- |
| 2 | Об увеличении взносов в фонд капитального ремонта жителями многоквартирных домов |
| 3 | О сокращении перечня работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год |
| 4 | Об исполнении поручения Президента №Пр-1165 от 26.05.2014 |

- Об утверждении реестра многоквартирных домов, подлежащих включению в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год

Докладчик: Д.В. Коваленко	- Председатель комитета по делам ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Заринского района;

председатель комиссии.

На 2019 год планируется провести ремонт в 5 многоквартирных домах в Заринском районе, а именно:

| № п/п | Адрес | % собираемости | год постройки | общая площадь | кол-во жителей | кол-во этажей | материал стен | начислено | накоплено | долг на 1 квартал 2018 года | общая сумма ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новомоношкино, ул. Новая, 14 | 50,28 | 1963 | 409,3 | 19 зарегистр, прожив 11 | 2 | кирпич | 72 842,28 | 36 629,83 | 36 212,45 | 1 780 751,84 |
| 2 | ст. Смазнево, ул. Октябрьская, 27 | 28,84 | 1961 | 308,3 | 20 | 2 | кирпич | 59 936,04 | 17 282,70 | 42 653,34 | 630 594,23 |
| 3 | ст. Смазнево, ул. Октябрьская, 29 | 44,35 | 1961 | 318,2 | 11 | 2 | кирпич | 63 696,48 | 28 246,41 | 35 450,07 | 796 470,23 |
| 4 | ст. Батунная, ул. Привокзальная, 16 | 0,56 | 1959 | 396 | 25 | 2 | кирпич | 77 135,60 | 430,00 | 76 705,60 | 765 184,00 |
| 5 | ст. Батунная, ул. Привокзальная, 17 | 52,08 | 1966 | 396 | 22 | 2 | кирпич | 81 657,03 | 42 256,29 | 39 400,74 | 765 184,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 355 267,43 | 124 845,23 | 230 422,20 | 4 738 184,30 |

Решили: информацию принять к сведению.

- Об увеличении взносов в фонд капитального ремонта жителями многоквартирных домов

Докладчик: Д.В. Коваленко	- Председатель комитета по делам ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Заринского района;

председатель комиссии.

По предоставленной информации некоммерческой организацией «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на сегодняшнее число объем фонда составляет 1 495 тыс. рублей (с учетом достигнутого уровня платежной дисциплины собственников), вместо запланированных 4 700 тыс. рублей. В связи с тем, что был запланирован полный объем работ по капитальному ремонту указанных домов (список прилагается), запланированная сумма оказалась намного больше фактической. Процент собираемости платежей низкий, поэтому необходимо выбрать несколько (не более двух) домов для проведения капитального ремонта, а также сократить перечень работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Решили: информацию принять к сведению, провести сход граждан многоквартирных домов, где планируется капитальный ремонт на 2019 год, на сходе граждан решить вопрос об увеличении взносов в 2 раза.

- О сокращении перечня работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год

Докладчик: Д.В. Коваленко- Председатель комитета по делам ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Заринского района;

председатель комиссии.

В связи с тем, что ранее был запланирован полный объем работ капитального ремонта по каждому дому, включенному в план капитального ремонта на 2019 год, запланированный объем фонда капитального ремонта составляет 4 700 тыс. рублей. Фактический объем фонда капитального ремонта составляет 1 495 тыс. рублей, в связи с чем необходимо сократить перечень работ по капитальному ремонту в 2019 году, выбрать несколько домов для переноса сроков проведения капитального ремонта на 2020-2023 гг.

Решили: информацию принять к сведению. В марте провести сходы граждан многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта в 2019 году, решить вопрос о сокращении перечня работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, включенных в краевую программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019 год.

- Об исполнении поручения Президента №Пр-1165 от 26.05.2014

Докладчик: Д.В. Коваленко- Председатель комитета по делам ЖКХ, строительства и архитектуры Администрации Заринского района; председатель комиссии

Во исполнение поручения Президента, необходимо обеспечить информационную открытость органов исполнительной власти всех уровней при обсуждении и принятии нормативно-правовых актов, направленных на установление социальной нормы потребления электро - энергии, а также на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Решили: Выслушав докладчика, решили принять информацию к сведению, продолжить работу в данном направлении.

Председателя комиссии                                                                               Д.В. Коваленко

Секретарь комиссии                                                                                     А.В. Григорьева