АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОДРАЧЕНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

# ЗАРИНСКОГО  РАЙОНА   АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.02.2021								                          № 5

с. Новодраченино

О мерах по предупреждению и ликвидации

последствий, связанных с паводковыми явлениями

в период весеннего половодья 2021 года

В соответствии со ст. 11 Федерального закона № 68–ФЗ от 21.12.1994 года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 15 Федерального закона № 131–ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Новодраченинский сельсовет  и в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайной ситуации, возможного ущерба, обеспечения  безопасности населения и устойчивого функционирования  социальных объектов в период весеннего половодья 2020 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории муниципального образования Новодраченинский сельсовет Заринского района  на 2021 год (приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети         Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации сельсовета                                                       О.П.Гоношилов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Новодраченинского сельсовета

от 08.02.2021 г. № 5

П Л А Н

противопаводковых мероприятий на весенний период  2021 года

по муниципальному образованию  Новодраченинский сельсовет

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка плана противопаводковых мероприятий по муниципальному образованию Новодраченинский сельсовет | 19.03.2021 г. | Администрация Новодраченинского сельсовета |
| 2. | Проверка готовности сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ и разработка мероприятий по эвакуации населения, имущества и техники из зон в случаях подтопления. | до 23.03.2021 г. | Руководители предприятий |
| 3. | Произвести ревизию систем водоснабжения, канализации, общественных колодцев, принять необходимые меры по предотвращению подтопления талыми водами. | 01.04.2021 г. | Администрация Новодраченинского сельсовета |
| 4. | Очистка крыши зданий СДК, школы, детского сада от снега. | По мере необходимости | Директор МКОУ Новодраченинская СОШ, директор СДК |
| 5. | Расчистка снега транспортом по периметру здания СДК, школы, детского сада. | 19.03.2021 г. | Администрация Новодраченинского сельсовета |
| 6. | Держать постоянную связь с руководителями предприятий на предмет выделения техники и людей в сложных ситуациях. | на время паводка | Директор МКОУ Новодраченинская СОШ, директор СДК, директор ООО «Правый берег», Администрация Новодраченинского сельсовета |
| 7. | По мере таяния снега принимать меры по отводу талой воды и попадания ее в помещение зданий | на время паводка | Все население, Директор МКОУ Новодраченинская СОШ, директор СДК, директор ООО «Правый берег», Администрация Новодраченинского сельсовета |