АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОДРАЧЕНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗАРИНСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е проект

.2020                                                                                                         №

с.Стародраченино

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону 2020-2021 г.

В соответствии с Уставом  муниципального образования Стародраченинский сельсовет Заринского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план  мероприятий по  подготовке  объектов ЖКХ к отопительному сезону  2020-2021  г. \ прилагается\

- Обнародовать  настоящее постановление на  информационных  стендах Администрации сельсовета в установленном порядке.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

сельсовета                                                                                              В.Н.Столярова

2-кл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению  администрации Стародраченинского сельсовета  Заринского района

от  №

ПЛАН

Мероприятий по подготовке  объектов ЖКХ к отопительному сезону 2020-2021  годов.

| № п\п | мероприятия | Срок исполнения | ответственные | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ревизия котлов, запорной арматуры в котельных Стародраченинской сош и Доме культуры, Администрации сельсовета | До 25.09.2020 | Администрация сельсовета, подсобные рабочие |  |
| 2 | Ремонт кровли в котельной Стародраченинской сош и ДК | До 30.09.2020 | Администрация сельсовета, подсобные рабочие |  |
| 3 | Замена труб на отопительных котлах в котельной Стародраченинской сош и ДК, | До 30.09.2020 | Администрация сельсовета, подсобные рабочие |  |
| 4 | Ремонт ворот угольного склада в котельной Стародраченинской сош и ДК | До 30.09.2020 | Администрация сельсовета, подсобные рабочие |  |