**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **АДМИНИСТРАЦИЯ АЛАМБАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 ЗАРИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

#  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.07.2019 № 24 ст.Аламбай

О подготовке объектов социальной сферы

муниципального образования

Аламбайский сельсовет к

отопительному сезону 2019-2020 г.г.

Руководствуясь «Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осеннее - зимний период» и в связи с приближением начала отопительного сезона, создать комиссию по приемке котельных к отопительному сезону 2019 – 2020 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить срок готовности объектов соцкультбыта и жилищно-коммунального хозяйства сельсовета к работе в осеннее - зимний период 2019-2020г.г. до 10 сентября 2019 г.

 2. Утвердить график мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Аламбайского сельсовета к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 г., финансируемых из бюджета муниципального образования Аламбайский сельсовет и средств организаций (приложение № 1).

Исполняющий обязанности главы сельсовета С.Г.Грач

 **Г Р А Ф И К М Е Р О П Р И Я Т И Й**

**по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Аламбайского сельсовета к эксплуатации в осенне-зимний период 2019-2020 г., финансируемых из бюджета муниципального образования Аламбайский сельсовет и средств организаций**

|  |
| --- |
| 1. Ремонт водопроводных сетей |
|  1.1. | Запуск нового водопровода | ст.Аламбай. По улицам Алтайская , Аламбайская , Ленина , Титова , Салаирская , Комсомольская , Привокзальная , строителе. | До 31.08.2019 |  | август 2019 года | Грачёв С.Г. |
|  1.2.  | Промывка системы водоснабжения | Нового водопровода | До 10.08.2019 |  | август 2019 года | Грачёв С.Г. |
|  1.3. | Устранение недоделок нового водопровода | Территория сельсовета | По мере необходимости |  |  | Грачёв С.Г. |
|  1.4. | Установка автоматического отключения глубинных насосов  | Территория сельсовета  | По мере необходимости |  |  | Грачёв С.Г. |
|  1.5. | Установка системы защиты от потери фаз | Территория сельсовета | По мере необходимости |  |  | Грачёв С.Г. |
|  1.6. | Ввод водопровода в дома | Территория сельсовета | По мере необходимости |  |  | Грачёв С.Г. |
|  1.7. | Утепление водопроводных смотровых колодцев  | Водопроводные сети сельсовета | До 01.09.2019 |  |  | Грачёв С.Г. |
|  1.8. | Установка приборов учёта воды | Домовладение , организация | По мере поступления заявок  |  | 2020г. | Грачёв С.Г. |
|   4.СОЗДАНИЕ ЗАПАСА УГЛЯ |  | местонахождение |
|  1.1. | Здание Администрации | ст.Аламбай. ул.Ленина , 28 | до 10.09.2019 |  | 48т. | Грачёв С.Г. |
|  |  |  |  |
| Исполняющий обязанности главы сельсовета С.Г.Грачёв |